ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия улицы Новой (от ул. Юбилейной до д. 31 по ул. Новая), протяженностью 150 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 150 м | 150 м | 567 752,00 | 275 100,00 | 292 652,00 | 567 752,00 | 275 100,00 | 292 652,00 | 567 752,00 | 275 100,00 | 292 652,00 | 0 |
| Итого | 150 м | 150 м | 567 752,00 | 275 100,00 | 292 652,00 | 567 752,00 | 275 100,00 | 292 652,00 | 567 752,00 | 275 100,00 | 292 652,00 | 0 |

| Глава администрации поселения: _________ Сурмин В.В. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ Осянова В.Л. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Волкова Т.В. 8(81370)93-009 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Ремонт участка дорожного покрытия улицы Новой (от ул. Юбилейной до д. 31 по ул. Новая), протяженностью 150 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май - июнь 2018 года | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия улицы Новой (от ул. Юбилейной до д. 31 по ул. Новая), протяженностью 150 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Июль-август 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дорожного покрытия улицы Новой (от ул. Юбилейной до д. 31 по ул. Новая), протяженностью 150 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Исполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август – сентябрь 2018 года | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август-сентябрь 2018 года | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующего за отчетным | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет по освоению объемов на 01.10.2018 сдан. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения

____________/В.В. Сурмин/