Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»
за 2022 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №122 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №142, 25.11.2021 №150, от 13.03.2022 №16, от 08.11.2022 №156).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения». 
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» направлена на:
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования   объектов жилищно-коммунального хозяйства;  
- улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении;
- развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Проектирование, строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения населенных пунктов
	%
	100
	100
	Подписано концессионное соглашение с ООО «ГТМ-Теплосервис» от 16.12.2022 на строительство новой (газовой) котельной, мощностью 30 МВт в г.п.Кузьмоловский (участок №141), включая проектно-изыскательские работы (2022-2029гг)

	2.
	Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах      
	Количество устройств
	23
	23
	

	3.
	Расходы на содержание объектов жилого фонда/ Количество
	Кв.м
	7686
	7640
	Часть объектов жилого фонда переведено из муниципальной собственности в частную



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы
	180 000 000,0
	0,0
	Строительство новой (газовой) котельной будет производиться на основании концессионного соглашения. Перечисление бюджетных инвестиций в 2022 году не состоялось, в связи с необходимостью обеспечения казначейского сопровождения, оплата перенесена на 2023 год.

	2.
	Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт
	1 000 000,0
	927 287,33
	В соответствии с выставленными документами на оплату

	3.
	Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах
	96 180,39
	96 180,39
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	181 096 180,39
	1 023 467,72
	67/0,6%



5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы».
[bookmark: _GoBack]Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 70,12%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность, однако стоит проработать управление рисками с целью минимизации их влияние на достижение целей муниципальной программы. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.



 Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова
