Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №122 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №142, 25.11.2021 №150, от 13.03.2022 №16, от 08.11.2022 №156).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Кузьмоловского городского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» направлена на:

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования   объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении;

- развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения населенных пунктов | % | 100 | 100 | Подписано концессионное соглашение с ООО «ГТМ-Теплосервис» от 16.12.2022 на строительство новой (газовой) котельной, мощностью 30 МВт в г.п.Кузьмоловский (участок №141), включая проектно-изыскательские работы (2022-2029гг) |
| 2. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах | Количество устройств | 23 | 23 |  |
| 3. | Расходы на содержание объектов жилого фонда/ Количество | Кв.м | 7686 | 7640 | Часть объектов жилого фонда переведено из муниципальной собственности в частную |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы | 180 000 000,0 | 0,0 | Строительство новой (газовой) котельной будет производиться на основании концессионного соглашения. Перечисление бюджетных инвестиций в 2022 году не состоялось, в связи с необходимостью обеспечения казначейского сопровождения, оплата перенесена на 2023 год. |
| 2. | Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт | 1 000 000,0 | 927 287,33 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
| 3. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах | 96 180,39 | 96 180,39 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 181 096 180,39 | 1 023 467,72 | 67/0,6% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 70,12%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность, однако стоит проработать управление рисками с целью минимизации их влияние на достижение целей муниципальной программы. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова