Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

за 2023 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №252 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 06.04.2023 №144; от 13.10.2023 №493, от 08.12.2023 №618).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР», МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП».

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы» направлена на:

- комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение электроэнергии для нужд МО/ Количество потребляемой энергии | Квт/ч | 400 000 | 358 270 | Экономия Квт/ч сложилась в связи с переходом на энергосберегающие источники. |
| 2. | Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников/ Количество опор уличного освещения | Шт. | 2 | 2 |  |
| 3. | Рубка лесных насаждений/ Площадь | Га | 3 | 3 |  |
| 4. | Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха/ Количество объектов | Шт. | 7 | 7 |  |
| 5. | Проектирование и экспертиза объектов благоустройства/ Количество | Шт. | 5 | 5 |  |
| 6. | Строительный надзор за объектами благоустройства/ Количество | Шт. | 2 | 2 |  |
| МКУ «СОБР» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уборка территории в зимний период, полив проезжей части, механическое подметание карманов, съездов, площадей/ Площадь | м2 | 125 314 | 125 314 |  |
| 2. | Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР»/ Количество | Шт. | 13 | 13 |  |
| 3. | Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок на территории МО/ Площадь | м2 | 1500 | 1500 |  |
| 4. | Освещение улично-дорожной сети /Количество опор уличного освещения | Шт. | 8 | 0 | Работы по освещению улично-дорожной сети были проведены Администрацией МО Кузьмоловское ГП |
| 5. | Выпиловка деревьев на территории МО/ Количество | Шт. | 34 | 21 | Экономия возникла в результате самостоятельной выпиловки деревьев, собственными силами работников учреждения |
| 6. | Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Кол-во учреждений | Шт. | 1 | 1 |  |
| 7. | Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь | м2 | 863 | 863 |  |
| 8. | Проведение ямочного ремонта дорог/ Площадь | м2 | 700 | 600 | Объем проведения ямочного ремонта уменьшился в связи с увеличением цены проводимых работ. Оставшаяся площадь ямочного ремонта будет проведена в следующем финансовом году. |
| 9. | Приобретение материальных запасов для обслуживания территории поселения/ Количество | Шт. | 11120 | 11120 |  |
| 10. | Благоустройство территории, устройство детской площадки, пешеходных дорожек и парковочных мест/ Количество объектов | Шт. | 3 | 3 |  |
| 11. | Проектирование и экспертиза объектов благоустройства/ Количество | Шт. | 3 | 3 |  |
| 12. | Строительный надзор за объектами благоустройства/ Количество | Шт. | 3 | 3 |  |
| МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» (2 учреждения) |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Кол-во учреждений | Шт. | 2 | 2 |  |
| 2. | Зимнее содержание и уборка от снега территории/ Количество | часы | 430 | 430 |  |
| 3. | Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин/Количество | Шт. | 2 | 0 | Отсутствие потребности |
| 3. | Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь | га | 5 | 5 |  |
| 4. | Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто) / Количество | Шт. | 3 | 3 |  |
| 5. | Закупка спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров/ Количество | Шт. | 426 | 449 | Увеличение сложилось за счет увеличения количества обслуживающего персонала |
| 6. | Закупка горюче-смазочных материалов/ Объем | литр | 1250 | 1250 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация «МО Кузьмоловское ГП» |  |  |  |  |
| 1. | Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения | 4 210 000,00 | 4 188 433,19 |  |
| 2. | Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников | 140 000,00 | 140 000,00 |  |
| 3. | Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования | 4 360 000,00 | 4 360 000,00 |  |
| 4. | Рубка лесных насаждений, расположенных в Южном участковом лесничестве в квартале 54 выдела 28,27 | 3 599 672,40 | 3 599 672,40 |  |
| 5. | Устройство парковки по ул. Пионерская д. 5 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 645 712,60 | 1 645 712,60 |  |
| 6. | Устройство парковки по ул. Молодежная д. 4-6 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 953 227,12 | 953 227,12 |  |
| 7. | Устройство парковки по ул. Победы д. 6 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 810 715,06 | 810 715,06 |  |
| 8. | Устройство парковки по ул. Ленинградское шоссе д. 6 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 564 018,02 | 564 018,02 |  |
| 9. | Устройство парковки по ул. Молодежная д. 18 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 729 848,77 | 729 848,77 |  |
| 10. | Устройство парковки по ул. Ленинградское шоссе д. 2 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 706 420,45 | 706 420,45 |  |
| 11. | Благоустройство территории в районе д.11 по ул.Заозерная в г.п.Кузьмоловский: ремонт спортивной площадки (2 этап) в рамках областного закона от 15.01.2018 № 3-оз | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 |  |
| 12. | Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха в г.п.Кузьмоловский | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 13. | Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства | 262 100,00 | 262 100,00 |  |
| 14. | Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства | 242 000,00 | 242 000,00 |  |
| ИТОГО |  | 20 805 714,42 | 20 784 147,61 |  |
| МКУ «СОБР» |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы) | 22 856 258,98 | 22 731 643,41 |  |
| 2. | Санитарное содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 92 607,18 | 92 607,18 |  |
| 3. | Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР» | 721 454,00 | 721 454,00 |  |
| 4. | Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок, прочие восстановительные работы на территории МО | 1 070 399,74 | 1 070 399,74 |  |
| 5. | Зимнее содержание и уборка от снега территории | 1 670 000,00 | 1 770 000,00 | Увеличение объема выполненных работ |
| 6. | Выпиловка деревьев на территории МО | 194 998,87 | 194 998,87 |  |
| 7. | Проведение работ по акарицидной обработке | 168 407,17 | 168 407,17 |  |
| 8. | Проведение ямочного ремонта дорог | 1 198 000,00 | 1 198 000,00 |  |
| 9. | Закупка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, строительных материалов, саженцев для озеленения, хоз. товары для уборки | 1 239 108,69 | 1 239 108,69 |  |
| 10. | Устройство детской площадки по ул Молодежной | 4 999 999,99 | 4 999 999,99 |  |
| 11. | Обустройство парковочных мест по ул Пионерская, ул. Железнодорожная | 2 100 884,95 | 2 100 884,95 |  |
| 12. | Устройство пешеходных дорожек и парковочных мест ул.Школьная | 1 169 572,74 | 1 169 572,74 |  |
| 13. | Выполнение работ по проверке сметной документации и проведение тех надзора | 170 300,00 | 170 300,00 |  |
| ИТОГО |  | 37 651 992,31 | 37 627 376,74 |  |
| МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» (2 учреждения) |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы) | 20 185 327,93 | 19 450 488,28 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
| 2. | Зимнее содержание и уборка от снега территории | 732 500,00 | 732 500,00 |  |
| 3. | Проведение работ по акарицидной обработке | 56 465,04 | 56 465,04 |  |
| 4. | Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто) | 163 118,00 | 83 020,00 | Часть оборудования планируется приобрести в следующем финансовом году, а экономия была направлена на более приоритетные цели |
| 5. | Закупка спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров | 273 473,64 | 288 222,42 | Увеличение сложилось за счет увеличения количества обслуживающего персонала |
| 6. | Закупка горюче-смазочных материалов | 139 560,00 | 132 023,51 | Экономия была направлена на приобретение прочих материальных запасов |
| ИТОГО |  | 21 550 444,61 | 20 742 719,25 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 80 008 151,34 | 79 154 243,60 | 98,9/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 94,63%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Глава администрации                                                         ____________   Д.В.Кобзев

И.о директора МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП» ____________  К.В.Шурыгин

Директор МКУ «Специализированная служба в

сфере погребения и по похоронного дела»

МО «Кузьмоловское ГП»                                                _____________    И.В.Никитина

Директор МКУ «Спецслужба в сфере погребения

и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП»        _____________    С.А.Титова

Главный специалист – экономист                                  _____________     Г.В.Жукова