Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»
за 2023 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №252 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 06.04.2023 №144; от 13.10.2023 №493, от 08.12.2023 №618).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР», МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП».
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы» направлена на:
- комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2023 год)
	Факт (2023 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Приобретение электроэнергии для нужд МО/ Количество потребляемой энергии
	Квт/ч
	400 000
	358 270
	Экономия Квт/ч сложилась в связи с переходом на энергосберегающие источники.

	2.
	Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников/ Количество опор уличного освещения
	Шт.
	2
	2
	

	3.
	Рубка лесных насаждений/ Площадь
	Га
	3
	3
	

	4.
	Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха/ Количество объектов
	Шт.
	7
	7
	

	5.
	Проектирование и экспертиза объектов благоустройства/ Количество
	Шт.
	5
	5
	

	6.
	Строительный надзор за объектами благоустройства/ Количество
	Шт.
	2
	2
	

	МКУ «СОБР»

	1.
	Уборка территории в зимний период, полив проезжей части, механическое подметание карманов, съездов, площадей/ Площадь
	м2
	125 314
	125 314
	

	2.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР»/ Количество
	Шт.
	13
	13
	

	3.
	Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок на территории МО/ Площадь
	м2
	1500
	1500
	

	4.
	Освещение улично-дорожной сети /Количество опор уличного освещения
	Шт.
	8
	0
	Работы по освещению улично-дорожной сети были проведены Администрацией МО Кузьмоловское ГП

	5.
	Выпиловка деревьев на территории МО/ Количество
	Шт.
	34
	21
	Экономия возникла в результате самостоятельной выпиловки деревьев, собственными силами работников учреждения

	6.
	Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Кол-во учреждений
	Шт.
	1
	1
	

	7.
	Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь
	м2
	863
	863
	

	8.
	Проведение ямочного ремонта дорог/ Площадь
	м2
	700
	600
	Объем проведения ямочного ремонта уменьшился в связи с увеличением цены проводимых работ. Оставшаяся площадь ямочного ремонта будет проведена в следующем финансовом году.

	9.
	Приобретение материальных запасов для обслуживания территории поселения/ Количество
	Шт.
	11120
	11120

	

	10.
	Благоустройство территории, устройство детской площадки, пешеходных дорожек и парковочных мест/ Количество объектов
	Шт.
	3
	3
	

	11.
	Проектирование и экспертиза объектов благоустройства/ Количество
	Шт.
	3
	3
	

	12.
	Строительный надзор за объектами благоустройства/ Количество
	Шт.
	3
	3
	

	МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» (2 учреждения)

	1.
	Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Кол-во учреждений
	Шт.
	2
	2
	

	2.
	Зимнее содержание и уборка от снега территории/ Количество
	часы
	430
	430
	

	3.
	Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин/Количество
	Шт.
	2
	0
	Отсутствие потребности

	3.
	Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь
	га
	5
	5
	

	4.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто) / Количество
	Шт.
	3
	3
	

	5.
	Закупка спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров/ Количество
	Шт. 
	426
	449
	Увеличение сложилось за счет увеличения количества обслуживающего персонала

	6.
	Закупка горюче-смазочных материалов/ Объем
	литр
	1250
	1250
	



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2023 год)
	Факт (2023 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Администрация «МО Кузьмоловское ГП»

	1.
	Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения
	4 210 000,00
	4 188 433,19
	

	2.
	Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников
	140 000,00
	140 000,00
	

	3.
	Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования
	4 360 000,00
	4 360 000,00
	

	4.
	Рубка лесных насаждений, расположенных в Южном участковом лесничестве в квартале 54 выдела 28,27
	3 599 672,40
	3 599 672,40
	

	5.
	Устройство парковки по ул. Пионерская д. 5 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	1 645 712,60
	1 645 712,60
	

	6.
	Устройство парковки по ул. Молодежная д. 4-6 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	953 227,12
	953 227,12
	

	7.
	Устройство парковки по ул. Победы д. 6 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	810 715,06
	810 715,06
	

	8.
	Устройство парковки по ул. Ленинградское шоссе д. 6 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	564 018,02
	564 018,02
	

	9.
	Устройство парковки по ул. Молодежная д. 18 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	729 848,77
	729 848,77
	

	10.
	Устройство парковки по ул. Ленинградское шоссе д. 2 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	706 420,45
	706 420,45
	

	11.
	Благоустройство территории в районе д.11 по ул.Заозерная в г.п.Кузьмоловский: ремонт спортивной площадки (2 этап) в рамках областного закона от 15.01.2018 № 3-оз
	2 482 000,00
	2 482 000,00
	

	12.
	Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха в г.п.Кузьмоловский
	100 000,00
	100 000,00
	

	13.
	Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства
	262 100,00
	262 100,00
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	Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства
	242 000,00
	242 000,00
	

	ИТОГО
	20 805 714,42
	20 784 147,61
	

	МКУ «СОБР»

	1.
	Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)
	22 856 258,98
	22 731 643,41
	

	2.
	Санитарное содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	92 607,18
	92 607,18
	

	3.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР»
	721 454,00
	721 454,00
	

	4.
	Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок, прочие восстановительные работы на территории МО
	1 070 399,74
	1 070 399,74
	

	5.
	Зимнее содержание и уборка от снега территории
	1 670 000,00
	1 770 000,00
	Увеличение объема выполненных работ

	6.
	Выпиловка деревьев на территории МО
	194 998,87
	194 998,87
	

	7.
	Проведение работ по акарицидной обработке
	168 407,17
	168 407,17
	

	8.
	Проведение ямочного ремонта дорог
	1 198 000,00
	1 198 000,00
	

	9.
	Закупка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, строительных материалов, саженцев для озеленения, хоз. товары для уборки
	1 239 108,69
	1 239 108,69
	

	10.
	Устройство детской площадки по ул Молодежной
	4 999 999,99
	4 999 999,99
	

	11.
	Обустройство парковочных мест по ул Пионерская, ул. Железнодорожная
	2 100 884,95
	2 100 884,95
	

	12.
	Устройство пешеходных дорожек и парковочных мест ул.Школьная
	1 169 572,74
	1 169 572,74
	

	13.
	Выполнение работ по проверке сметной документации и проведение тех надзора
	170 300,00
	170 300,00
	

	ИТОГО
	37 651 992,31
	37 627 376,74
	

	МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» (2 учреждения)

	1.
	Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)
	20 185 327,93
	19 450 488,28
	В соответствии с выставленными документами на оплату

	2.
	Зимнее содержание и уборка от снега территории
	732 500,00
	732 500,00
	

	3.
	Проведение работ по акарицидной обработке
	56 465,04
	56 465,04
	

	4.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто)
	163 118,00
	83 020,00
	Часть оборудования планируется приобрести в следующем финансовом году, а экономия была направлена на более приоритетные цели

	5.
	Закупка спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров
	273 473,64
	288 222,42
	Увеличение сложилось за счет увеличения количества обслуживающего персонала

	6.
	Закупка горюче-смазочных материалов
	139 560,00
	132 023,51
	Экономия была направлена на приобретение прочих материальных запасов

	ИТОГО
	21 550 444,61
	20 742 719,25
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	80 008 151,34
	79 154 243,60
	98,9/100%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 94,63%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Глава администрации                                                         ____________   Д.В.Кобзев
И.о директора МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП» ____________  К.В.Шурыгин
Директор МКУ «Специализированная служба в 
сфере погребения и по похоронного дела»        
МО «Кузьмоловское ГП»                                                _____________    И.В.Никитина                                  
Директор МКУ «Спецслужба в сфере погребения 
и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП»        _____________    С.А.Титова
Главный специалист – экономист                                  _____________     Г.В.Жукова
