Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»
за 2024 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 517 от 30.10.2023г. (в ред. постановления администрации от 04.07.2024 №349).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР», МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП».
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2026 годы» направлена на:
- комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Приобретение электроэнергии для нужд МО/ Количество потребляемой энергии
	Квт/ч
	400 000
	360 661
	Экономия Квт/ч сложилась в связи с переходом на энергосберегающие источники

	2.
	Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха/ Количество
	Шт.
	5
	6
	Уточнение количества объектов

	3.
	Проектирование и экспертиза объектов благоустройства/ Количество
	Шт.
	3
	6
	В соответствии с фактической потребностью

	4.
	Строительный надзор за объектами благоустройства/ Количество
	Шт.
	3
	3
	

	МКУ «СОБР»

	1.
	Уборка территории в зимний период, полив проезжей части, механическое подметание карманов, съездов, площадей/ Площадь
	м2
	125 314
	125 314
	

	2.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР»/ Количество
	Шт.
	6
	3
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения 

	3.
	Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок на территории МО / Количество
	Шт.
	25
	25
	

	4.
	Приобретение и доставка плодородного грунта для нужд МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО/ Объем
	м3
	40
	-
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	5.
	Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Проценты
	%
	100
	99
	

	6.
	Выпиловка деревьев на территории МО/ Количество
	Шт.
	20
	20
	

	7.
	Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь
	м2
	863
	863
	

	8.
	Приобретение материальных запасов для обслуживания территории поселения/ Количество
	Шт.
	6400
	6400
	

	9.
	Аренда спецтехники (экскаватор-погрузчика)/ Объем
	Часы
	50
	25
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	10.
	Содержание территории в зимний период/ Объем
	т
	5
	5
	

	11.
	Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха / Количество 
	Шт.
	23
	23
	

	МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» 

	1.
	Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Проценты
	%.
	100
	100
	

	2.
	Зимнее содержание и уборка от снега территории/ Количество
	часы
	333
	215
	Уменьшение сложилось в связи с теплыми погодными условиями

	3.
	Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин/Количество
	Шт.
	3
	3
	

	4.
	Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь
	га
	5
	5
	

	5.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто) / Количество
	Шт.
	7
	20
	Увеличение сложилось за счет поломки оборудования не запланированного в смете

	6.
	Закупка спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров/ Количество
	Шт. 
	654
	214
	Уменьшение потребности

	7.
	Закупка горюче-смазочных материалов/ Объем
	литр
	1250
	1096,28
	Уменьшение потребности

	8.
	Выполнение комплексных работ по благоустройству проезжей части к участкам захоронения/ Количество
	Шт.
	1
	1
	

	9.
	Установка линий электропередач на территории кладбища/ Количество
	Шт.
	1
	1
	



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2026 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения
	2 482 171,73
	3 012 171,73
	Устранение незапланированных аварийных работ

	2.
	Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников
	1 717 708,25
	1 717 708,25
	

	3.
	Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования
	3 738 000,00
	3 400 000,00
	Экономия сложилась в связи с переходом на энергосберегающие источники

	4.
	Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	2 210 526,35
	2 210 526,34
	

	5.
	Устройство асфальтированной пешеходной дорожки от д.34 по ул.Юбилейная дер.Куялово в рамках реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз
	410 723,00
	410 723,00
	

	6.
	Устройство парковочных мест в районе д.6 и д.11 по ул.Победы в г.п.Кузьмоловский в рамках реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз
	2 458 916,00
	2 458 916,00
	

	7.
	Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха в г.п.Кузьмоловский
	2 090 236,98
	1 952 721,49
	Уточнение стоимости контрактов

	8.
	Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства
	550 000,00
	1 153 900,00
	В соответствии с фактической потребностью

	9.
	Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства
	800 000,00
	706 300,00
	В соответствии с фактической потребностью

	ИТОГО
	16 458 282,31
	17 022 966,81
	

	МКУ «СОБР»

	1.
	Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)
	23 843 600,00
	26 722 114,97
	Увеличение за счет корректировки ФОТ за 2024 год

	2.
	Санитарное содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	199 600,00
	60 542,79
	Экономия по заключенным контрактам

	3.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР»
	309 600,00
	321 099,00
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	4.
	Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок, прочие восстановительные работы на территории МО
	736 100,00
	847 286,62

	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	5.
	Механизированная уборка территории, аренда спецтехники
	5 125 700,00
	849 000,00
	Экономия за счет заключения муниципальных контрактов конкурентным способом

	6.
	Зимнее содержание и уборка от снега территории
	1 670 000,00
	4 900 000,00
	Увеличение за счет корректировки объема работ

	7.
	Выпиловка деревьев на территории МО
	200 000,00
	199 000,00
	Экономия за счет заключения муниципальных контрактов конкурентным способом

	8.
	Проведение работ по акарицидной обработке
	112 900,00
	89 930,00
	Экономия по заключенным контрактам

	9.
	Укрепление материально-технической базы и приобретение специализированной техники для нужд муниципального образования
	2 944 500,00
	2 944 500,00
	

	10.
	Закупка строительных материалов, саженцев для озеленения, плодородного грунта, песка для детских площадок, хоз. товары для уборки и химических реагентов
	1 403 500,00
	840 610,10
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	11.
	Устройство пешеходной дорожки от ул. Иванова, 2Г до автобусной остановки на Ленинградском шоссе в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	2 555 571,28
	2 603 282,69
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	12.
	Устройство пешеходной дорожки от автобусной остановки на Ленинградском шоссе до д.6 по ул. Ленинградское шоссе
	1 021 929,97
	1 061 887,06
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	13.
	Устройство пешеходной дорожки вдоль дворового проезда от ул. Школьная до дома Ленинградское шоссе д. 6
	959 020,25
	891 368,36
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	14.
	Устройство гостевой парковки по ул. Железнодорожная, д. 10А
	737 057,86
	776 677,10
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	15.
	Устройство пешеходной дорожки от ул. Садовая до ул. Придорожная, 1, корп.1
	862 161,30
	822 041,60
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	16.
	Устройство пешеходной дорожки по ул. Школьная, в районе дома 22 в г.п. Кузьмоловский
	516 798,66
	534 529,08
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	17.
	Устройство парковки по ул. Молодежная, в районе д. 3 в г.п. Кузьмоловский
	2 683 229,51
	3 078 860,19
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	18.
	Устройство гостевой парковки в районе дома №3 по ул. Победы в г.п. Кузьмоловский
	3 111 393,12
	2 918 586,49
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	19.
	Устройство гостевой парковки в районе дома №2 по ул. Спортивная в г.п. Кузьмоловский
	3 239 406,30
	3 014 419,32
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	20.
	Устройство пешеходных дорожек в районе дома № 6 по ул. Пионерская
	3 856 295,04
	4 342 575,07
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	21.
	Благоустройство дворовой территории в районе домов 1,3,5 по улице Пионерская в г.п. Кузьмоловский
	14 065 473,61
	14 065 473,61
	

	22.
	Ремонт пешеходных дорожек по ул. Железнодорожная, 10-а в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	1 709 012,27
	1 709 012,27
	

	23.
	Ремонт площадки ТКО в районе дома №3 по ул. Победы
	125 967,24
	125 967,24
	

	24.
	Ремонт проезда и пешеходной зоны во дворе ул. Рядового Иванова 6-8
	1 878 524,83
	0,0
	Мероприятие выполнено в рамках МП «Развитие автомобильных дорог МО Кузьмоловское ГП на 2024-2026 годы» в связи с уточнением КБК

	25.
	Благоустройство территории (проезд, пешеходная дорожка) в районе д. Железнодорожная 10А правая сторона
	905 004,82
	905 004,82
	

	26.
	Устройство пешеходной дорожки от железнодорожного переезда до д.7В по ул. Железнодорожная
	1 756 159,15
	1 316 156,16
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	27.
	Устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Железнодорожная, 9
	1 480 153,57
	1 542 610,51
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	28.
	Устройство пешеходной дорожки от д. 10 по ул. Ленинградское шоссе до д. 2Ж по ул. Железнодорожная
	2 620 635,59
	2 697 134,44
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	29.
	Устройство гостевой парковки в районе д.2 по ул. Школьная
	368 695,40
	352 673,31
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	30.
	Устройство пешеходной дорожки с торца д. 11 по ул. Победы
	556 143,37
	550 527,12
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	31.
	Устройство пешеходной зоны в районе Железнодорожной 18А
	652 768,22
	474 090,09
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	32.
	Устройство резинового покрытия на детской площадке в районе д.4 по ул. Молодежная
	1 262 441,62
	895 384,86
	Корректировка в соответствии с исполнительной сметой

	33.
	Оборудование детской площадки в районе д. 3 по ул. Заозерная
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	

	34.
	Услуги по проектированию, экспертизе и строительному контролю за выполнением работ по благоустройству территории МО Кузьмоловское ГП
	700 000,00
	700 000,00
	

	35.
	Устройство парковки в районе д.20 по ул.Железнодорожная
	0,00
	1 034 208,05
	Выделены дополнительные лимиты в соответствии с нуждами МО

	ИТОГО
	83 999 342,98
	85 686 552,92
	

	МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП»

	1.
	Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)
	18 813 700,00
	18 328 874,83
	В соответствии с выставленными документами на оплату

	2.
	Благоустройство проезжей части и установка опор ЛЭП
	2 015 000,00
	1 863 695,71
	Экономия была направлена на более приоритетные цели

	3.
	Зимнее содержание и уборка от снега территории
	699 300,00
	564 883,85
	Уменьшение сложилось в связи с теплыми погодными условиями

	4.
	Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин
	10 800,00
	8 000,00
	Экономия была направлена на более приоритетные цели

	5.
	Проведение работ по акарицидной обработке
	62 500,00
	24 674,83
	Экономия была направлена на более приоритетные цели

	6.
	Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто)
	389 600,00
	444 513,76
	Увеличение сложилось за счет поломки оборудования не запланированного в смете

	7.
	Закупка технической воды, песка, щебня, лески для триммера, спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров
	552 000,00
	158 257,03
	Экономия была направлена на более приоритетные цели

	8.
	Закупка горюче-смазочных материалов
	156 300,00
	60 104,31
	Экономия была направлена на более приоритетные цели

	ИТОГО
	22 699 200,00
	21 453 004,32
	

	Итого по МКУ «Специализированная служба по похоронному делу» (ограниченные полномочия)

	
	Расходы на содержание учреждения (заработная плати и начисления на оплату труда и пр.)
	691 000,00
	559 313,77
	Учреждение было ликвидировано 26.09.2024 года

	ИТОГО
	691 000,00
	559 313,77
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	123 847 825,29
	124 721 837,82
	100,7/100%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2026 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 99,74%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.
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