Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 517 от 30.10.2023г. (в ред. постановления администрации от 04.07.2024 №349).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР», МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» и МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП».

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2026 годы» направлена на:

- комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение электроэнергии для нужд МО/ Количество потребляемой энергии | Квт/ч | 400 000 | 360 661 | Экономия Квт/ч сложилась в связи с переходом на энергосберегающие источники |
| 2. | Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха/ Количество | Шт. | 5 | 6 | Уточнение количества объектов |
| 3. | Проектирование и экспертиза объектов благоустройства/ Количество | Шт. | 3 | 6 | В соответствии с фактической потребностью |
| 4. | Строительный надзор за объектами благоустройства/ Количество | Шт. | 3 | 3 |  |
| МКУ «СОБР» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уборка территории в зимний период, полив проезжей части, механическое подметание карманов, съездов, площадей/ Площадь | м2 | 125 314 | 125 314 |  |
| 2. | Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР»/ Количество | Шт. | 6 | 3 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 3. | Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок на территории МО / Количество | Шт. | 25 | 25 |  |
| 4. | Приобретение и доставка плодородного грунта для нужд МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО/ Объем | м3 | 40 | - | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 5. | Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Проценты | % | 100 | 99 |  |
| 6. | Выпиловка деревьев на территории МО/ Количество | Шт. | 20 | 20 |  |
| 7. | Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь | м2 | 863 | 863 |  |
| 8. | Приобретение материальных запасов для обслуживания территории поселения/ Количество | Шт. | 6400 | 6400 |  |
| 9. | Аренда спецтехники (экскаватор-погрузчика)/ Объем | Часы | 50 | 25 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 10. | Содержание территории в зимний период/ Объем | т | 5 | 5 |  |
| 11. | Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха / Количество | Шт. | 23 | 23 |  |
| МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы)/ Проценты | %. | 100 | 100 |  |
| 2. | Зимнее содержание и уборка от снега территории/ Количество | часы | 333 | 215 | Уменьшение сложилось в связи с теплыми погодными условиями |
| 3. | Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин/Количество | Шт. | 3 | 3 |  |
| 4. | Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь | га | 5 | 5 |  |
| 5. | Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто) / Количество | Шт. | 7 | 20 | Увеличение сложилось за счет поломки оборудования не запланированного в смете |
| 6. | Закупка спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров/ Количество | Шт. | 654 | 214 | Уменьшение потребности |
| 7. | Закупка горюче-смазочных материалов/ Объем | литр | 1250 | 1096,28 | Уменьшение потребности |
| 8. | Выполнение комплексных работ по благоустройству проезжей части к участкам захоронения/ Количество | Шт. | 1 | 1 |  |
| 9. | Установка линий электропередач на территории кладбища/ Количество | Шт. | 1 | 1 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2026 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |
| 1. | Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения | 2 482 171,73 | 3 012 171,73 | Устранение незапланированных аварийных работ |
| 2. | Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников | 1 717 708,25 | 1 717 708,25 |  |
| 3. | Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования | 3 738 000,00 | 3 400 000,00 | Экономия сложилась в связи с переходом на энергосберегающие источники |
| 4. | Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2 210 526,35 | 2 210 526,34 |  |
| 5. | Устройство асфальтированной пешеходной дорожки от д.34 по ул.Юбилейная дер.Куялово в рамках реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз | 410 723,00 | 410 723,00 |  |
| 6. | Устройство парковочных мест в районе д.6 и д.11 по ул.Победы в г.п.Кузьмоловский в рамках реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз | 2 458 916,00 | 2 458 916,00 |  |
| 7. | Благоустройство территории, детских площадок, парковок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха в г.п.Кузьмоловский | 2 090 236,98 | 1 952 721,49 | Уточнение стоимости контрактов |
| 8. | Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства | 550 000,00 | 1 153 900,00 | В соответствии с фактической потребностью |
| 9. | Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства | 800 000,00 | 706 300,00 | В соответствии с фактической потребностью |
| ИТОГО |  | 16 458 282,31 | 17 022 966,81 |  |
| МКУ «СОБР» |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы) | 23 843 600,00 | 26 722 114,97 | Увеличение за счет корректировки ФОТ за 2024 год |
| 2. | Санитарное содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 199 600,00 | 60 542,79 | Экономия по заключенным контрактам |
| 3. | Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря для нужд МКУ «СОБР» | 309 600,00 | 321 099,00 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 4. | Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок, прочие восстановительные работы на территории МО | 736 100,00 | 847 286,62 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 5. | Механизированная уборка территории, аренда спецтехники | 5 125 700,00 | 849 000,00 | Экономия за счет заключения муниципальных контрактов конкурентным способом |
| 6. | Зимнее содержание и уборка от снега территории | 1 670 000,00 | 4 900 000,00 | Увеличение за счет корректировки объема работ |
| 7. | Выпиловка деревьев на территории МО | 200 000,00 | 199 000,00 | Экономия за счет заключения муниципальных контрактов конкурентным способом |
| 8. | Проведение работ по акарицидной обработке | 112 900,00 | 89 930,00 | Экономия по заключенным контрактам |
| 9. | Укрепление материально-технической базы и приобретение специализированной техники для нужд муниципального образования | 2 944 500,00 | 2 944 500,00 |  |
| 10. | Закупка строительных материалов, саженцев для озеленения, плодородного грунта, песка для детских площадок, хоз. товары для уборки и химических реагентов | 1 403 500,00 | 840 610,10 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 11. | Устройство пешеходной дорожки от ул. Иванова, 2Г до автобусной остановки на Ленинградском шоссе в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2 555 571,28 | 2 603 282,69 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 12. | Устройство пешеходной дорожки от автобусной остановки на Ленинградском шоссе до д.6 по ул. Ленинградское шоссе | 1 021 929,97 | 1 061 887,06 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 13. | Устройство пешеходной дорожки вдоль дворового проезда от ул. Школьная до дома Ленинградское шоссе д. 6 | 959 020,25 | 891 368,36 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 14. | Устройство гостевой парковки по ул. Железнодорожная, д. 10А | 737 057,86 | 776 677,10 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 15. | Устройство пешеходной дорожки от ул. Садовая до ул. Придорожная, 1, корп.1 | 862 161,30 | 822 041,60 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 16. | Устройство пешеходной дорожки по ул. Школьная, в районе дома 22 в г.п. Кузьмоловский | 516 798,66 | 534 529,08 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 17. | Устройство парковки по ул. Молодежная, в районе д. 3 в г.п. Кузьмоловский | 2 683 229,51 | 3 078 860,19 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 18. | Устройство гостевой парковки в районе дома №3 по ул. Победы в г.п. Кузьмоловский | 3 111 393,12 | 2 918 586,49 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 19. | Устройство гостевой парковки в районе дома №2 по ул. Спортивная в г.п. Кузьмоловский | 3 239 406,30 | 3 014 419,32 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 20. | Устройство пешеходных дорожек в районе дома № 6 по ул. Пионерская | 3 856 295,04 | 4 342 575,07 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 21. | Благоустройство дворовой территории в районе домов 1,3,5 по улице Пионерская в г.п. Кузьмоловский | 14 065 473,61 | 14 065 473,61 |  |
| 22. | Ремонт пешеходных дорожек по ул. Железнодорожная, 10-а в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 709 012,27 | 1 709 012,27 |  |
| 23. | Ремонт площадки ТКО в районе дома №3 по ул. Победы | 125 967,24 | 125 967,24 |  |
| 24. | Ремонт проезда и пешеходной зоны во дворе ул. Рядового Иванова 6-8 | 1 878 524,83 | 0,0 | Мероприятие выполнено в рамках МП «Развитие автомобильных дорог МО Кузьмоловское ГП на 2024-2026 годы» в связи с уточнением КБК |
| 25. | Благоустройство территории (проезд, пешеходная дорожка) в районе д. Железнодорожная 10А правая сторона | 905 004,82 | 905 004,82 |  |
| 26. | Устройство пешеходной дорожки от железнодорожного переезда до д.7В по ул. Железнодорожная | 1 756 159,15 | 1 316 156,16 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 27. | Устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Железнодорожная, 9 | 1 480 153,57 | 1 542 610,51 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 28. | Устройство пешеходной дорожки от д. 10 по ул. Ленинградское шоссе до д. 2Ж по ул. Железнодорожная | 2 620 635,59 | 2 697 134,44 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 29. | Устройство гостевой парковки в районе д.2 по ул. Школьная | 368 695,40 | 352 673,31 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 30. | Устройство пешеходной дорожки с торца д. 11 по ул. Победы | 556 143,37 | 550 527,12 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 31. | Устройство пешеходной зоны в районе Железнодорожной 18А | 652 768,22 | 474 090,09 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 32. | Устройство резинового покрытия на детской площадке в районе д.4 по ул. Молодежная | 1 262 441,62 | 895 384,86 | Корректировка в соответствии с исполнительной сметой |
| 33. | Оборудование детской площадки в районе д. 3 по ул. Заозерная | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |
| 34. | Услуги по проектированию, экспертизе и строительному контролю за выполнением работ по благоустройству территории МО Кузьмоловское ГП | 700 000,00 | 700 000,00 |  |
| 35. | Устройство парковки в районе д.20 по ул.Железнодорожная | 0,00 | 1 034 208,05 | Выделены дополнительные лимиты в соответствии с нуждами МО |
| ИТОГО |  | 83 999 342,98 | 85 686 552,92 |  |
| МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на содержание учреждения (з/п, обслуживание программ, текущие расходы) | 18 813 700,00 | 18 328 874,83 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
| 2. | Благоустройство проезжей части и установка опор ЛЭП | 2 015 000,00 | 1 863 695,71 | Экономия была направлена на более приоритетные цели |
| 3. | Зимнее содержание и уборка от снега территории | 699 300,00 | 564 883,85 | Уменьшение сложилось в связи с теплыми погодными условиями |
| 4. | Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин | 10 800,00 | 8 000,00 | Экономия была направлена на более приоритетные цели |
| 5. | Проведение работ по акарицидной обработке | 62 500,00 | 24 674,83 | Экономия была направлена на более приоритетные цели |
| 6. | Приобретение машин, оборудования, инструментов и т.д. (мотокосы, скамейки, баки для мусора, пухто) | 389 600,00 | 444 513,76 | Увеличение сложилось за счет поломки оборудования не запланированного в смете |
| 7. | Закупка технической воды, песка, щебня, лески для триммера, спецодежды, строительных материалов, хозяйственных товаров | 552 000,00 | 158 257,03 | Экономия была направлена на более приоритетные цели |
| 8. | Закупка горюче-смазочных материалов | 156 300,00 | 60 104,31 | Экономия была направлена на более приоритетные цели |
| ИТОГО |  | 22 699 200,00 | 21 453 004,32 |  |
| Итого по МКУ «Специализированная служба по похоронному делу» (ограниченные полномочия) |  |  |  |  |
|  | Расходы на содержание учреждения (заработная плати и начисления на оплату труда и пр.) | 691 000,00 | 559 313,77 | Учреждение было ликвидировано 26.09.2024 года |
| ИТОГО |  | 691 000,00 | 559 313,77 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 123 847 825,29 | 124 721 837,82 | 100,7/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2026 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 99,74%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.

Глава администрации                                                         ____________   Д.В.Кобзев

И.о директора МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП» ____________  Д.Я.Фролов

Директор МКУ «Спецслужба в сфере погребения

и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП»        _____________    С.А.Титова

Главный специалист – экономист                                  _____________     Г.В.Жукова