Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 518 от 30.10.2023г (в ред. постановлений администрации от 04.07.2024 №346).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР».

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» направлена на:

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям на территории МО Кузьмоловское ГП/ Объем | м2 | 1300 | 1300 |  |
| 2. | Нанесение дорожной разметки на территории МО Кузьмоловское ГП/ Количество пешеходных переходов | шт. | 27 | 27 |  |
| 3. | Составление и экспертиза проектно-сметной документации / Количество | шт. | 12 | 6 | Под фактическую потребность |
| 4. | Строительный надзор / Количество | шт. | 8 | 6 | Под фактическую потребность |
| 5. | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения / Количество | шт. | 3 | 3 |  |
| 6. | Ремонт дорожного покрытия на территории МО Кузьмоловское ГП / Протяженность | м | 1315 | 1499,27 | Уточнение объема под фактическую потребность |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы бюджета по проведению текущих ремонтных работ а/дорог на территории МО Кузьмоловское ГП, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям | 2 395 633,29 | 3 083 708,0 | Увеличение потребности в приобретении ИДН и знаков для организации безопасного дорожного движения |
| 2. | Экспертиза проектно-сметной документации | 600 000,0 | 168 300,0 | Под фактическую потребность |
| 3. | Строительный надзор | 600 000,0 | 400 000,0 | Под фактическую потребность |
| 4. | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100 000,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в рамках прочих кадастровых работ |
| 5. | Ремонт проезда между гостевыми парковочными местами в районе д.6 по ул.Победы в гп Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область | 195 066,71 | 195 066,71 |  |
| 6. | Ремонт дороги ул. Детская в деревня Кузьмолово, Кузьмоловское городское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область | 10 026 793,85 | 10 026 793,85 |  |
| 7. | Расширение проезжей части по ул. Пионерская, 1 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 513 920,90 | 1 301 147,08 | Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой |
| 8. | Расширение проезжей части в районе дома 5 по ул. Пионерская в г.п. Кузьмоловский | 1 362 564,42 | 1 340 054,97 | Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой |
| 9. | Ремонт дворового проезда в районе дома по ул. Железнодорожная, 18а в г.п. Кузьмоловский | 2 164 264,94 | 2 266 642,61 | Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой |
| 10. | Ремонт дорожного покрытия по адресу: д. Куялово, ул. Хвойная | 1 937 342,59 | 1 946 837,59 | Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой |
| 11. | Ремонт проезда и пешеходной зоны во дворе ул. Рядового Иванова 6-8 | 0,0 | 1 995 935,43 | Мероприятие перенесено из МП «Благоустройство и содержание территории МО Кузьмоловское ГП на 2024-2026 годы» в связи с уточнением КБК |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 20 895 586,70 | 22 724 486,24 | 108,8/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 96,7%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

И.о директора МКУ «СОБР» МО Кузьмоловское ГП                                Д.Я.Фролов

Главный специалист                                                                                      Н.И. Шалимова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова