Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2024 – 2026 годы»
за 2024 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №516 от 30.10.2023г. (в ред. постановления администрации от 20.11.2024 №525).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2026 годы» направлена на:
- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	ед.
	1
	1
	

	2.
	Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий
	ед.
	2
	2
	

	3.
	Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники
	ед
	2
	2
	

	4.
	Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций
	%
	100
	100
	

	5.
	Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций
	%
	100
	100
	

	6.
	Количество проведенных общественных обсуждений
	Шт.
	3
	3
	



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2026 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Благоустройство общественной территории вдоль домов 24, 26 по ул. Железнодорожная в г.п. Кузьмоловский
	22 330 770,41
	22 330 770,41
	

	ИТОГО
	22 330 770,41
	22 330 770,41
	100/100%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2026 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.
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