Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах»

за 2024 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №125 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №140; от 12.05.2022 №35; от 14.07.2022 №68; от 08.11.2022 №154; от 06.04.2023 №143, от 09.06.2023 №250, от 27.10.2023 №507, от 08.12.2023 №585, от 04.07.2024 №345).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» направлена на:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде;

- обеспечение доступности и качества жилья на территории муниципального образования, безопасных и комфортных условий проживания в нём;

- стимулирование развития жилищного строительства.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число жителей, планируемых к переселению | Чел. | 0 | 0 |  |
| 2. | Снос многоквартирного аварийного дома/ г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 30 | Кол-во | 1 | 1 |  |

- Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 3 100 000,00 | 1 767 819,06 | Экономия от проведения конкурсных процедур |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 3 100 000,00 | 1 767 819,06 | 57/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 97,4%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова