Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»
за 2024 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 515 от 30.10.2023г. (в ред. постановлений администрации от 24.01.2024 №15; от 16.04.2024 №238; от 04.07.2024 №348).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «Кузьмоловская баня».
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» направлена на:
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования   объектов жилищно-коммунального хозяйства;  
- улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении;
- развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения;
- развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт в г.п. Кузьмоловский (участок №141)/ Количество
	Ед.
	1
	1
	

	2.
	Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах/ Количество объектов
	Шт.
	7
	7
	

	3.
	Проектирование и экспертиза объектов, оценка/ Количество
	Шт.
	4
	5
	Уточнение показателя под фактическую потребность

	4.
	Строительный надзор за объектами/ Количество 
	Шт.
	4
	3
	Уточнение показателя под фактическую потребность

	5.
	Расходы на содержание объектов жилого фонда/ Количество
	Кв.м
	6803,31
	6681,34
	Часть объектов жилого фонда переведено из муниципальной собственности в частную

	6.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения/ Количество
	Ед.
	2
	3
	Уточнение показателя под фактическую потребность



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Проектирование и экспертиза объектов, оценка
	210 000,00
	823 000,0
	По фактической потребности разработка проектно-сметной документации присоединения объектов водоотведения к сетям электроснабжения, разработка проектно- сметной документации капитально ремонта крыши МКД Лен.шоссе 14 в рамках 499 постановления правительства ЛО

	2.
	Строительный надзор за объектами
	210 000,00
	240 665,49
	По фактической потребности строительный контроль по капитальному ремонту крыши МКД 499 постановление правительства ЛО, ремонт участков сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения (трубопровод квартал 9) в районе жилых домов д.3,5,11 поул. Заозерная, г.п. Кузьмоловский по субсидии от района, строительство БМК в рамках концессии

	3.
	Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт
	1 000 000,00
	870 603,95
	В соответствии с выставленными документами на оплату

	4.
	Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах
	362 008,49
	362 008,49
	

	5.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	737 991,51
	470 000,00
	Экономия плановых показателей к факту закупки

	6.
	Техническое обследование сетей и объектов водоснабжения
	3 200 000,00
	3 200 000,00
	

	7.
	Техническое присоединение канализационные насосные станции к электрическим сетям
	278 864,07
	255 454,39
	По фактической потребности, разработка документации по технологическому присоединению объектов водоотведения к сетям электроснабжения АО «ЛОЭСК»

	8.
	Выполнение работ по созданию муниципальной геоинформационной системы с внесением данных результатов по натуральному, визуально-измерительному и приборному обследованию системы отведения дождевых и паводковых вод
	2 223 093,00
	2 223 000,0
	

	9.
	Поставка промышленного парогенератора и трубной продукции
	0,0
	1 071 680,00
	По фактической потребности, осуществление теплоснабжения паром биологических очистных сооружений в связи с выводом котельной № 18 из эксплуатации

	10.
	Работы по установке и монтажу промышленного парогенератора в здании Котельной №18 (паровой корпус)
	0,0
	359 830,52
	

	11.
	Услуги по транспортированию и дальнейшему размещению (хранению/захоронению) / утилизации строительных отходов
	0,0
	64 800,0
	Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления по предостережению Комитета экологического надзора

	12.
	Выполнение работ по освидетельствованию тех. состояния строительных конструкций
	0,0
	560 000,0
	По фактической потребности (подготовка документации для переноса сроков капитального ремонта МКД на более ранний период, разработка проектно-сметной документации кап.ремонта крыши МКД в рамках 499 постановления правительства ЛО)

	13.
	Ремонт участков сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения (трубопровод квартал 9) в районе жилых домов д.3,5,11 поул. Заозерная, г.п. Кузьмоловский
	0,0
	7 016 275,58
	Предоставление субсидии от района на ремонт аварийных участков сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения

	14.
	Поставка насосного агрегата
	0,0
	154 640,00
	По фактической потребности, замена неработающих повысительных насосов ХВС на повысительной станции в районе д. 24,26 по ул. Железнодорожной в г.п. Кузьмоловский

	Итого по администрации
	8 221 957,07
	17 671 958,42
	

	МКУ "Кузьмоловская баня"

	1.
	Обеспечение населения МО Кузьмоловское ГП банными услугами (расходы на содержание учреждения)
	6 066 300,00
	5 099 704,39
	Несвоевременное предоставление документов на коммунальные услуги. Экономия за счет услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

	Итого по МКУ "Кузьмоловская баня"
	6 066 300,00
	5 099 704,39
	

	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	14 288 257,07
	22 771 662,81
	159,5/175%



5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы».
[bookmark: _GoBack]Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 138,4%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.
Рекомендовать ответственным исполнителем муниципальной программы своевременно принимать меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы и обеспечить в 2025 году исполнение всех плановых и финансовых показателей.


Глава администрации                                                                                     Д.В.Кобзев

Ведущий специалист                                                                                      Н.И. Шалимова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова
