Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 515 от 30.10.2023г. (в ред. постановлений администрации от 24.01.2024 №15; от 16.04.2024 №238; от 04.07.2024 №348).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «Кузьмоловская баня».

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» направлена на:

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования   объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении;

- развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения;

- развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт в г.п. Кузьмоловский (участок №141)/ Количество | Ед. | 1 | 1 |  |
| 2. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах/ Количество объектов | Шт. | 7 | 7 |  |
| 3. | Проектирование и экспертиза объектов, оценка/ Количество | Шт. | 4 | 5 | Уточнение показателя под фактическую потребность |
| 4. | Строительный надзор за объектами/ Количество | Шт. | 4 | 3 | Уточнение показателя под фактическую потребность |
| 5. | Расходы на содержание объектов жилого фонда/ Количество | Кв.м | 6803,31 | 6681,34 | Часть объектов жилого фонда переведено из муниципальной собственности в частную |
| 6. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения/ Количество | Ед. | 2 | 3 | Уточнение показателя под фактическую потребность |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и экспертиза объектов, оценка | 210 000,00 | 823 000,0 | По фактической потребности разработка проектно-сметной документации присоединения объектов водоотведения к сетям электроснабжения, разработка проектно- сметной документации капитально ремонта крыши МКД Лен.шоссе 14 в рамках 499 постановления правительства ЛО |
| 2. | Строительный надзор за объектами | 210 000,00 | 240 665,49 | По фактической потребности строительный контроль по капитальному ремонту крыши МКД 499 постановление правительства ЛО, ремонт участков сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения (трубопровод квартал 9) в районе жилых домов д.3,5,11 поул. Заозерная, г.п. Кузьмоловский по субсидии от района, строительство БМК в рамках концессии |
| 3. | Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт | 1 000 000,00 | 870 603,95 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
| 4. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах | 362 008,49 | 362 008,49 |  |
| 5. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 737 991,51 | 470 000,00 | Экономия плановых показателей к факту закупки |
| 6. | Техническое обследование сетей и объектов водоснабжения | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |  |
| 7. | Техническое присоединение канализационные насосные станции к электрическим сетям | 278 864,07 | 255 454,39 | По фактической потребности, разработка документации по технологическому присоединению объектов водоотведения к сетям электроснабжения АО «ЛОЭСК» |
| 8. | Выполнение работ по созданию муниципальной геоинформационной системы с внесением данных результатов по натуральному, визуально-измерительному и приборному обследованию системы отведения дождевых и паводковых вод | 2 223 093,00 | 2 223 000,0 |  |
| 9. | Поставка промышленного парогенератора и трубной продукции | 0,0 | 1 071 680,00 | По фактической потребности, осуществление теплоснабжения паром биологических очистных сооружений в связи с выводом котельной № 18 из эксплуатации |
| 10. | Работы по установке и монтажу промышленного парогенератора в здании Котельной №18 (паровой корпус) | 0,0 | 359 830,52 |  |
| 11. | Услуги по транспортированию и дальнейшему размещению (хранению/захоронению) / утилизации строительных отходов | 0,0 | 64 800,0 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления по предостережению Комитета экологического надзора |
| 12. | Выполнение работ по освидетельствованию тех. состояния строительных конструкций | 0,0 | 560 000,0 | По фактической потребности (подготовка документации для переноса сроков капитального ремонта МКД на более ранний период, разработка проектно-сметной документации кап.ремонта крыши МКД в рамках 499 постановления правительства ЛО) |
| 13. | Ремонт участков сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения (трубопровод квартал 9) в районе жилых домов д.3,5,11 поул. Заозерная, г.п. Кузьмоловский | 0,0 | 7 016 275,58 | Предоставление субсидии от района на ремонт аварийных участков сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения |
| 14. | Поставка насосного агрегата | 0,0 | 154 640,00 | По фактической потребности, замена неработающих повысительных насосов ХВС на повысительной станции в районе д. 24,26 по ул. Железнодорожной в г.п. Кузьмоловский |
| Итого по администрации |  | 8 221 957,07 | 17 671 958,42 |  |
| МКУ "Кузьмоловская баня" |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение населения МО Кузьмоловское ГП банными услугами (расходы на содержание учреждения) | 6 066 300,00 | 5 099 704,39 | Несвоевременное предоставление документов на коммунальные услуги. Экономия за счет услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. |
| Итого по МКУ "Кузьмоловская баня" |  | 6 066 300,00 | 5 099 704,39 |  |
| ИТОГО по программе (подпрограмме) |  | 14 288 257,07 | 22 771 662,81 | 159,5/175% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 138,4%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.

Рекомендовать ответственным исполнителем муниципальной программы своевременно принимать меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы и обеспечить в 2025 году исполнение всех плановых и финансовых показателей.

Глава администрации                                                                                     Д.В.Кобзев

Ведущий специалист                                                                                      Н.И. Шалимова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова