Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»

за 2025 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 509 от 21.10.2024г. (в ред. постановлений администрации от 12.05.2025 №190; от 08.12.2025 №493).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП. Соисполнители муниципальной программы: МКУ «СОБР», МКУ «Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела».

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы» направлена на:

- комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание сетей уличного освещения/Протяженность | м | 10 500 | 10 500 |  |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения/Количество потребляемой энергии | Квт/ч | 348 000 | 350 329 | Увеличилось количество новых столбов уличного освещения, показания соответствуют приборам учета |
| 3. | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО Кузьмоловское ГП/Количество объектов | Шт. | 7 | 7 |  |
| МКУ «СОБР» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание территории общего пользования/ Площадь | м2 | 125 314 | 125 314 |  |
| 2. | Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок на территории МО/ Количество | Шт. | 25 | 25 |  |
| 3. | Выпиловка деревьев на территории МО/ Количество | Шт. | 30 | 30 |  |
| 4. | Приобретение и доставка плодородного грунта для нужд МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО /Объем | м3 | 20 | 20 |  |
| 5. | Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь | м2 | 863 | 863 |  |
| 6. | Механизированная уборка территории/ Объем | Часы | 1180 | 980 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 7. | Содержание территории в зимний период/ Объем | м3 | 44 | 40 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 8. | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО Кузьмоловское ГП/Количество объектов | Шт. | 23 | 23 |  |
| МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» |  |  |  |  |  |
| 1. | Зимнее содержание и уборка от снега территории/ Количество | часы | 316 | 65 | Уменьшение часов связано с изменением погодных условий |
| 3. | Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин/Количество | Шт. | 3 | 3 |  |
| 4. | Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь | га | 5 | 5 |  |
| 5. | Выполнение комплексных работ по благоустройству проезжей части к участкам захоронения/ Количество | Шт. | 1 | 1 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |
| 1. | Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения | 2 382 200,00 | 2 381 931,14 | В соответствии с фактической потребностью |
| 2. | Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников | 365 130,00 | 365 130,00 |  |
| 3. | Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования | 4 149 370,00 | 4 149 297,04 | В соответствии с фактической потребностью |
| 4. | Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 10 421 053,01 | 10 421 053,01 |  |
| 5. | Благоустройство дворовой территории в районе д.1,3,5 по ул. Пионерской в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области (10-оз) | 2 344 187,00 | 2 344 187,00 |  |
| 6. | Благоустройство дворовой территории в районе ул. Молодежная д.9, 9А,10А,11,12,13А ул.Школьная д.10А | 3 274 497,19 | 3 274 497,19 |  |
| 7. | Установка детского игрового оборудования в дер.Куялово (10-оз) | 403 489,00 | 403 489,00 |  |
| 8. | Установка детского игрового оборудования в дер.Куялово | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |
| 9. | Работы в рамках благоустройства общественной территории Аллея Героев, гп. Кузьмоловский, Ленинградское ш., 8 | 2 853 141,21 | 2 853 141,21 |  |
| 10. | Ликвидация вновь выявленных несанкционированных свалок отходов производства и потребления | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 11. | Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства | 1 826 959,15 | 1 573 930,00 | В соответствии с фактической потребностью |
| 12. | Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства | 965 100,00 | 965 100,00 |  |
| ИТОГО |  | 31 085 126,56 | 30 831 755,59 |  |
| МКУ «СОБР» |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на содержание учреждения (з/п, текущие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов) | 37 919 533,46 | 37 839 482,07 | Экономия по ФОТ |
| 2. | Санитарное содержание территории муниципального образования | 361 300,00 | 361 300,00 |  |
| 3. | Механизированная уборка территории, аренда спец.техники | 3 512 500,00 | 2 912 500,00 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 4. | Выпиловка деревьев на территории МО | 425 000,00 | 425 000,00 |  |
| 5. | Прочие работы в рамках содержания территории общего пользования | 1 900 500,00 | 2 482 940,00 | Увеличение за счет корректировки объема работ |
| 6. | Увеличение стоимости основных средств для содержания территории общего пользования (триммеры, бензопилы, болгарки и пр.) | 216 500,00 | 216 500,00 |  |
| 7. | Увеличение стоимости материальных запасов для содержания территории общего пользования (строительные материалы, хозяйственный инвентарь, инструменты и пр.) | 1 103 726,43 | 1 121 286,43 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 8. | Укрепление материально-технической базы и приобретение специализированной техники для нужд муниципального образования | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |  |
| 9. | Благоустройство дворовой территории между домами по ул. Спортивная 1,3,5 и Молодежной 4,6,8 | 6 553 097,77 | 6 553 097,77 |  |
| 10. | Устройство парковки в районе дома 14 по ул. Школьная | 358 692,70 | 358 692,70 |  |
| 11. | Устройство пешеходной дорожки в районе дома 14 по ул. Школьная | 130 968,61 | 130 968,61 |  |
| 12. | Благоустройство дворовой территории в районе дома 11 по ул. Победы | 12 652 163,22 | 12 652 163,22 |  |
| 13. | Благоустройство подъезда к ТБО у дома 11 по ул. Победа | 783 914,44 | 783 914,44 |  |
| 14. | Устройство пешеходной дорожки в районе дома 18 по ул. Железнодорожная | 2 577 713,32 | 2 577 713,32 |  |
| 15. | Благоустройство территории между домом 8 по ул. Победы и домом 24 по ул. Железнодорожная | 2 085 468,08 | 2 085 468,08 |  |
| 16. | Устройство гостевой парковки в районе дома 9А по ул. Молодежная | 800 721,24 | 800 721,24 |  |
| 17. | Устройство парковки в районе дома 10 по Ленинградскому шоссе | 1 817 909,04 | 1 817 909,04 |  |
| 18. | Устройство парковки в районе дома 1 кор. 4 по ул. Придорожная | 2 647 417,86 | 2 647 417,86 |  |
| 19. | Благоустройство территории между домами по ул. Победы 7 и ул. Спортивная 10 | 5 774 923,90 | 5 774 923,90 |  |
| 20. | Устройство дополнительных пешеходных дорожек в районе д.5 по ул. Пионерская | 1 688 195,56 | 1 688 195,56 |  |
| 21. | Устройство пешеходной дорожки в районе дома 8 по ул. Победы | 1 230 589,39 | 1 230 589,39 |  |
| 22. | Благоустройство территории в районе дома 9 по улице Школьная | 1 677 684,22 | 1 677 684,22 |  |
| 23. | Благоустройство территории в районе дома 7 по улице Школьная | 5 073 553,45 | 5 073 553,45 |  |
| 24. | Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Садовая до ул. Придорожная, 1 | 893 146,67 | 893 146,67 |  |
| 25. | Устройство пешеходной дорожки от Рядового Леонида Иванова 23 до Строителей 7А (Школа №1) | 3 997 449,25 | 3 997 449,25 |  |
| 26. | Благоустройство дворовой территории в районе домов по ул. Молодежная 17,19 и Школьная 18,20,22 | 10 686 634,65 | 10 686 634,65 |  |
| 27. | Благоустройство территории в районе домов 2,4,6 по Ленинградскому шоссе | 1 404 212,08 | 1 404 212,08 |  |
| 28. | Благоустройство дворовой территории в районе домов по ул. Рядового Леонида Иванова 21-23 | 19 295 984,88 | 19 295 984,88 |  |
| 29. | Благоустройство дворовой территории в районе домов по ул. Победы 3 и Спортивной 2,4,6 | 19 356 385,81 | 19 356 385,81 |  |
| 30. | Благоустройство дворовой территории в районе домов по ул. Заозерная 5,11 | 14 432 320,62 | 14 432 320,62 |  |
| 31. | Благоустройство дворовой территории в районе дома 4 по ул. Победы | 18 864 981,28 | 18 864 981,28 |  |
| 32. | Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства | 2 340 227,41 | 2 340 227,41 |  |
| ИТОГО |  | 184 213 415,34 | 184 133 363,95 |  |
| МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на содержание учреждения (з/п, текущие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов) | 20 620 023,66 | 19 934 183,17 | Экономия по ФОТ |
| 2. | Благоустройство проезжей части | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3. | Оплата договора по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям | 626 102,46 | 626 102,46 |  |
| 4. | Зимнее содержание и уборка от снега территории | 884 800,00 | 182 000,00 | Уменьшение часов связано с изменением погодных условий |
| 5. | Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин | 25 760,00 | 18 000,00 | Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения |
| 6. | Услуги по профилактической дезинфекционной обработке территории | 22 240,00 | 22 240,00 |  |
| 7. | Услуги по вывозу и утилизации мусора | 833 373,88 | 833 373,88 |  |
| ИТОГО |  | 23 612 300,00 | 22 215 899,51 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 238 910 841,90 | 237 181 019,05 | 100/99,3% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 96,1%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

Глава администрации                                                         ____________   Д.В.Кобзев

И.о директора МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП» ____________  Д.Я.Фролов

Директор МКУ «Спецслужба в сфере погребения

и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП»        _____________    С.А.Титова

Главный специалист – экономист                                  _____________     Г.В.Жукова