Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
за 2025 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 509 от 21.10.2024г. (в ред. постановлений администрации от 12.05.2025 №190; от 08.12.2025 №493).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП. Соисполнители муниципальной программы: МКУ «СОБР», МКУ «Спецслужба в сфере погребения и похоронного дела».
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы» направлена на:
- комплексное развитие и благоустройство территории МО Кузьмоловское ГП, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	[bookmark: _GoBack]Значение показателя

	
	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Содержание сетей уличного освещения/Протяженность 
	м
	10 500
	10 500
	

	2.
	Содержание сетей уличного освещения/Количество потребляемой энергии 
	Квт/ч
	348 000
	350 329
	Увеличилось количество новых столбов уличного освещения, показания соответствуют приборам учета

	3.
	Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО Кузьмоловское ГП/Количество объектов
	Шт.
	7
	7
	

	МКУ «СОБР»

	1.
	Содержание территории общего пользования/ Площадь
	м2
	125 314
	125 314
	

	2.
	Проведение ремонта и обслуживания детских и спортивных площадок на территории МО/ Количество
	Шт.
	25
	25
	

	3.
	Выпиловка деревьев на территории МО/ Количество
	Шт.
	30
	30
	

	4.
	Приобретение и доставка плодородного грунта для нужд МО и песка для детских площадок расположенных на территории МО /Объем
	м3
	20
	20
	

	5.
	Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь
	м2
	863
	863
	

	6.
	Механизированная уборка территории/ Объем
	Часы
	1180
	980
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	7.
	Содержание территории в зимний период/ Объем
	м3
	44
	40
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	8.
	Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО Кузьмоловское ГП/Количество объектов
	Шт.
	23
	23
	

	МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП» 

	1.
	Зимнее содержание и уборка от снега территории/ Количество
	часы
	316
	65
	Уменьшение часов связано с изменением погодных условий

	3.
	Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин/Количество
	Шт.
	3
	3
	

	4.
	Проведение работ по акарицидной обработке/ Площадь
	га
	5
	5
	

	5.
	Выполнение комплексных работ по благоустройству проезжей части к участкам захоронения/ Количество
	Шт.
	1
	1
	


4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Расходы бюджета на ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения
	2 382 200,00
	2 381 931,14
	В соответствии с фактической потребностью

	2.
	Установка железобетонных опор уличного освещения, монтаж светодиодных светильников
	365 130,00
	365 130,00
	

	3.
	Расходы бюджета на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования
	4 149 370,00
	4 149 297,04
	В соответствии с фактической потребностью

	4.
	Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	10 421 053,01
	10 421 053,01
	

	5.
	Благоустройство дворовой территории в районе д.1,3,5 по ул. Пионерской в г. п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области (10-оз)
	2 344 187,00
	2 344 187,00
	

	6.
	Благоустройство дворовой территории в районе ул. Молодежная д.9, 9А,10А,11,12,13А ул.Школьная д.10А
	3 274 497,19
	3 274 497,19
	

	7.
	Установка детского игрового оборудования в дер.Куялово (10-оз)
	403 489,00
	403 489,00
	

	8.
	Установка детского игрового оборудования в дер.Куялово
	1 100 000,00
	1 100 000,00
	

	9.
	Работы в рамках благоустройства общественной территории Аллея Героев, гп. Кузьмоловский, Ленинградское ш., 8
	2 853 141,21
	2 853 141,21
	

	10.
	Ликвидация вновь выявленных несанкционированных свалок отходов производства и потребления
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	

	11.
	Расходы бюджета по проектированию и экспертизе объектов благоустройства
	1 826 959,15
	1 573 930,00
	В соответствии с фактической потребностью

	12.
	Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства
	965 100,00
	965 100,00
	

	ИТОГО
	31 085 126,56
	30 831 755,59
	

	МКУ «СОБР»

	1.
	Расходы на содержание учреждения (з/п, текущие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов)
	37 919 533,46
	37 839 482,07
	Экономия по ФОТ

	2.
	Санитарное содержание территории муниципального образования
	361 300,00
	361 300,00
	

	3.
	Механизированная уборка территории, аренда спец.техники
	3 512 500,00
	2 912 500,00
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	4.
	Выпиловка деревьев на территории МО
	425 000,00
	425 000,00
	

	5.
	Прочие работы в рамках содержания территории общего пользования
	1 900 500,00
	2 482 940,00
	Увеличение за счет корректировки объема работ

	6.
	Увеличение стоимости основных средств для содержания территории общего пользования (триммеры, бензопилы, болгарки и пр.)
	216 500,00
	216 500,00
	

	7.
	Увеличение стоимости материальных запасов для содержания территории общего пользования (строительные материалы, хозяйственный инвентарь, инструменты и пр.)
	1 103 726,43
	1 121 286,43
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	8.
	Укрепление материально-технической базы и приобретение специализированной техники для нужд муниципального образования
	1 650 000,00
	1 650 000,00
	

	9.
	Благоустройство дворовой территории между домами по ул. Спортивная 1,3,5 и Молодежной 4,6,8
	6 553 097,77
	6 553 097,77
	

	10.
	Устройство парковки в районе дома 14 по ул. Школьная
	358 692,70
	358 692,70
	

	11.
	Устройство пешеходной дорожки в районе дома 14 по ул. Школьная
	130 968,61
	130 968,61
	

	12.
	Благоустройство дворовой территории в районе дома 11 по ул. Победы
	12 652 163,22
	12 652 163,22
	

	13.
	Благоустройство подъезда к ТБО у дома 11 по ул. Победа
	783 914,44
	783 914,44
	

	14.
	Устройство пешеходной дорожки в районе дома 18 по ул. Железнодорожная
	2 577 713,32
	2 577 713,32
	

	15.
	Благоустройство территории между домом 8 по ул. Победы и домом 24 по ул. Железнодорожная
	2 085 468,08
	2 085 468,08
	

	16.
	Устройство гостевой парковки в районе дома 9А по ул. Молодежная
	800 721,24
	800 721,24
	

	17.
	Устройство парковки в районе дома 10 по Ленинградскому шоссе
	1 817 909,04
	1 817 909,04
	

	18.
	Устройство парковки в районе дома 1 кор. 4 по ул. Придорожная
	2 647 417,86
	2 647 417,86
	

	19.
	Благоустройство территории между домами по ул. Победы 7 и ул. Спортивная 10
	5 774 923,90
	5 774 923,90
	

	20.
	Устройство дополнительных пешеходных дорожек в районе д.5 по ул. Пионерская
	1 688 195,56
	1 688 195,56
	

	21.
	Устройство пешеходной дорожки в районе дома 8 по ул. Победы
	1 230 589,39
	1 230 589,39
	

	22.
	Благоустройство территории в районе дома 9 по улице Школьная
	1 677 684,22
	1 677 684,22
	

	23.
	Благоустройство территории в районе дома 7 по улице Школьная
	5 073 553,45
	5 073 553,45
	

	24.
	Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Садовая до ул. Придорожная, 1
	893 146,67
	893 146,67
	

	25.
	Устройство пешеходной дорожки от Рядового Леонида Иванова 23 до Строителей 7А (Школа №1)
	3 997 449,25
	3 997 449,25
	

	26.
	Благоустройство дворовой территории в районе домов по ул. Молодежная 17,19 и Школьная 18,20,22
	10 686 634,65
	10 686 634,65
	

	27.
	Благоустройство территории в районе домов 2,4,6 по Ленинградскому шоссе
	1 404 212,08
	1 404 212,08
	

	28.
	Благоустройство дворовой территории в районе домов по ул. Рядового Леонида Иванова 21-23
	19 295 984,88
	19 295 984,88
	

	29.
	Благоустройство дворовой территории в районе домов по ул. Победы 3 и Спортивной 2,4,6
	19 356 385,81
	19 356 385,81
	

	30.
	Благоустройство дворовой территории в районе домов по ул. Заозерная 5,11
	14 432 320,62
	14 432 320,62
	

	31.
	Благоустройство дворовой территории в районе дома 4 по ул. Победы
	18 864 981,28
	18 864 981,28
	

	32.
	Расходы бюджета по строительному надзору за объектами благоустройства
	2 340 227,41
	2 340 227,41
	

	ИТОГО
	184 213 415,34
	184 133 363,95
	

	МКУ «Спецслужба в сфере погребения и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП»

	1.
	Расходы на содержание учреждения (з/п, текущие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов)
	20 620 023,66
	19 934 183,17
	Экономия по ФОТ

	2.
	Благоустройство проезжей части
	600 000,00
	600 000,00
	

	3.
	Оплата договора по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
	626 102,46
	626 102,46
	

	4.
	Зимнее содержание и уборка от снега территории
	884 800,00
	182 000,00
	Уменьшение часов связано с изменением погодных условий

	5.
	Содержание и обслуживание мобильных туалетных кабин
	25 760,00
	18 000,00
	Заключены муниципальные контракты под фактические нужды учреждения

	6.
	Услуги по профилактической дезинфекционной обработке территории
	22 240,00
	22 240,00
	

	7.
	Услуги по вывозу и утилизации мусора
	833 373,88
	833 373,88
	

	ИТОГО
	23 612 300,00
	22 215 899,51
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	238 910 841,90
	237 181 019,05
	100/99,3%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 96,1%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.


Глава администрации                                                         ____________   Д.В.Кобзев

И.о директора МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП» ____________  Д.Я.Фролов

Директор МКУ «Спецслужба в сфере погребения 
и по похоронного дела» МО Кузьмоловское ГП»        _____________    С.А.Титова

Главный специалист – экономист                                  _____________     Г.В.Жукова
