Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
за 2025 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 507 от 21.10.2024г (в ред. постановлений администрации от 12.05.2025 №191; от 08.12.2025 №491).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР».
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» направлена на:
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям;
- приведение в нормативное состояние дорог имеющих приоритетный социально значимый характер.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия  автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, в рамках проведения ямочного ремонта
	м2
	800
	800
	

	2.
	Количество пешеходных переходов требующих нанесение дорожной разметки
	ед.
	27
	27
	

	3.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в рамках проведения ремонтных работ
	м
	2 303
	2 303
	

	4.
	Количество установленных технических средств обустройства улично-дорожной сети (ИДН, полусферы, дорожные знаки и др.)
	шт.
	17
	17
	



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, а/дорог на территории МО Кузьмоловское ГП
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	

	2.
	Обеспечение безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, монтаж искусственной дорожной неровности, полусферы)
	350 000,00
	350 000,00
	

	3.
	Расширение проезжей части в районе домов 1,3,5 по ул. Спортивная
	2 125 534,26
	2 125 534,26
	

	4.
	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рядового Леонида Иванова
	26 869 358,99
	33 083 694,34
	Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой

	5.
	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победа 
	11 474 528,53
	7 147 143,44
	Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой

	6.
	Ремонт дворового проезда в районе дома 11 по ул. Строителей
	2 780 872,62
	2 703 649,14
	Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой

	7.
	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная
	10 950 339,86
	9 140 569,30
	Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой

	8.
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МО Кузьмоловское ГП
	600 000,00
	350 000,00
	Уточнение суммы в соответствии с более выгодным коммерческим предложением

	9.
	Разработка проекта организации дорожного движения МО Кузьмоловское ГП
	250 000,00
	250 000,00
	

	10.
	Проектирование и экспертиза сметной документации
	200 000,00
	620 040,00
	Под фактическую потребность

	11.
	Строительный надзор
	1 316 000,00
	1 145 960,00
	Под фактическую потребность

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	58 916 634,26
	58 916 590,48
	100/100%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».
[bookmark: _GoBack]Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.
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