Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2025 – 2027 годы»

за 2025 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №506 от 21.10.2024г. (в ред. постановления администрации от 24.04.2025 №154).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 годы» направлена на:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | ед. | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | ед. | 2 | 2 |  |
| 3. | Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники | ед | 1 | 1 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство общественной территории Аллея Героев, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, Ленинградское ш., 8 | 28 531 412,10 | 28 531 412,10 |  |
| ИТОГО |  | 28 531 412,10 | 28 531 412,10 | 100/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

Глава администрации                                                         ____________   Д.В.Кобзев

Главный специалист                                                          ____________   Н.И.Шалимова

Главный специалист – экономист                                  _____________     Г.В.Жукова