Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»

за 2025 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 511 от 21.10.2024г. (в ред. постановлений администрации от 24.04.2025 №153; от 08.12.2025 №494; от 29.12.2025 №565).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «Кузьмоловская баня».

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» направлена на:

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования   объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении;

- развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения;

- развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок/ Количество | Ед. | 2 | 2 |  |
| 2. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах/ Количество объектов | Шт. | 7 | 7 |  |
| 3. | Проектирование и экспертиза объектов, оценка/ Количество | Шт. | 6 | 2 | Уточнение показателя под фактическую потребность |
| 4. | Строительный надзор за объектами/ Процент | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Расходы на содержание объектов жилого фонда/ Количество | Кв.м | 6500 | 6495,4 | Часть объектов жилого фонда переведено из муниципальной собственности в частную |
| 6. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения/ Количество | Ед. | 3 | 3 |  |
| 7. | Ремонт участка теплотрассы и ГВС/ Протяженность | м | 503 | 503 |  |
| 8. | Ввод в эксплуатацию новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 141)/ Количество | Ед. | 1 | 0 | Техническая сложность проекта, перенос срок ввода в эксплуатацию сопутствующего электросетевого оборудования-трансформаторной подстанции |
| 9. | Вывод из эксплуатации Котельной № 18/ Количество мероприятий | Ед. | 1 | 0 | Объём выполняемых работ превысил запланированные сроки их завершения и поставки требуемого материала |
| МКУ «Кузьмоловская баня» |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем обеспеченности банными услугами населения/ Количество | Ед. | 7730 | 7644 | Уточнение показателя под фактическую потребность |
| 2. | Объем обеспеченности банными услугами населения (льготники) / Количество | Ед. | 4300 | 4388 | Уточнение показателя под фактическую потребность |
| 3. | Объем обеспеченности банными услугами населения (услуга оказывается бесплатно) / Количество | Ед. | 600 | 594 | Уточнение показателя под фактическую потребность |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 97 598 840,00 | 54 634 383,99 | Уточнение объемов, на основании актов выполненных работ. В процессе ликвидации несанкционированных свалок изменился объем вывозимых свалочных масс, что привело к экономии бюджетных средств |
| 2. | Проектирование и экспертиза объектов, оценка | 576 281,82 | 103 000,00 |  |
| 3. | Строительный надзор за объектами | 834 000,00 | 834 000,00 |  |
| 4. | Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт | 1 070 000,00 | 1 064 728,78 | В соответствии с выставленными документами на оплату |
| 5. | Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах | 383 465,18 | 383 465,18 |  |
| 6. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 510 000,00 | 510 000,00 |  |
| 7. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки МО Кузьмоловское ГП | 300 000,00 | 0,0 | Перераспределение финансовых средств на выполнение иных социально значимых проектов |
| 8. | Выполнение работ по освидетельствованию тех. состояния строительных конструкций | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
| 9. | Услуги по выполнению отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 74 000,00 | 74 000,00 |  |
| 10. | Оказание услуг на аварийно-диспетчерское обслуживание | 39 520,05 | 39 520,05 |  |
| 11. | Оказание услуги на производство пуско-наладочных работ газопровода | 250 320,67 | 250 320,67 |  |
| 12. | Оказание услуги по отключению газовой котельной №18 | 1 231 626,00 | 0,0 | Объём выполняемых работ превысил запланированные сроки их завершения и поставки требуемого материала |
| 13. | Ремонт участка теплотрассы и ГВС от ТК-66 к д.3 ул.Заозерная, гп Кузьмоловский | 1 069 146,28 | 1 069 146,28 |  |
| 14. | Ремонт участка сети горячего водоснабжения от ТК66 до ТК72 в г. п. Кузьмоловски | 5 987 103,42 | 5 987 103,42 |  |
| Итого по администрации |  | 110 054 303,42 | 65 079 668,37 |  |
| МКУ "Кузьмоловская баня" |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение населения МО Кузьмоловское ГП банными услугами (расходы на содержание МКУ) | 11 070 200,00 | 10 164 794,19 | Экономия по заработной плате и страховым взносам, не своевременное предоставление документов контрагентами и оптимизация расходов |
| Итого по МКУ "Кузьмоловская баня" |  | 11 070 200,00 | 10 164 794,19 |  |
| ИТОГО по программе (подпрограмме) |  | 121 124 503,42 | 75 244 462,56 | 62,1/86,7% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 77,3%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что не по всем показателям достигнуты плановые значения, ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо более качественно относится к вопросам индикативного и финансового планирования и обеспечить в 2026 году исполнение всех плановых показателей муниципальной программы.

Также, ответственным исполнителем муниципальной программы не приняты своевременные меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы, что влечет за собой некорректные данные в целом, по освоению средств и эффективности реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, по большинству мероприятий достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной, внести необходимые корректировки и продолжить ее реализацию в 2026 году.

Глава администрации                                                                                     Д.В.Кобзев

Главный специалист                                                                                      Н.И. Шалимова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова