                                                                                                  Приложение  № 2
	№

п/п
	Мероприятие
	Время

проведения
	Ответственный
(по согласованию)

	1.
	Заседание штаба по организации месячника
	08.04.2014

	Кожевников А.С.

	2.
	Благоустройство и санитарная очистка территорий организациями, расположенными на территории МО Кузьмоловское городское поселение
(по планам организаций) 
	06.04.2015-05.05.2015
	Руководители предприятий, организаций

	3.
	Ликвидация несанкционированных свалок:
- на территории КГСК «Лада»,

- вдоль дороги на дер. Варколово (в районе ограждения территории ГП «Пригородное ДРСУ № 1)
	06.04.2015-05.05.2015
	Климов П.А.
Генкин Г.Б.

	4.
	Проведение субботника на территории поселения и подведение итогов
(по отдельному плану)
	18.04.2015 
	Кожевников А.С. Волкова Т.В.
Назарова М.А.
Ананьев В.М.
Игнатюк А.С.
Федчук С.В.

	5.
	Благоустройство и санитарная очистка территории

 г.п. Кузьмоловский
(по отдельному плану)
	06.04.2015-05.05.2015
	Волкова Т.В.

Назарова М.А.
Ананьев В.М.

Игнатюк А.С.
Федчук С.В.

	6.
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Куялово

(по отдельному плану)
	06.04.2015-05.05.2015
	Романенко А.А.

	7.
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово
(по отдельному плану)
	06.04.2015-05.05.2015
	Анохин С.В.

	8.
	Контроль выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке территории МО Кузьмоловское городское поселение
	06.05.2015-05.05.2015
	Кожевников А.С. Волкова Т.В.

Генкин Г.Б.

	9.
	Заседание штаба по подведению итогов выполненных работ
	05.05.2015
	Кожевников А.С. Волкова Т.В.


                                                                                                  к постановлению администрации
                                                                      от 02.04.2015 № 72
План мероприятий по проведению месячника и субботника по санитарной очистке    территории МО Кузьмоловское городское поселение
