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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12 февраля 2020 года                                                                                         № 22
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальной программы

 «Благоустройство территории 
муниципального образования «Кузьмоловское

городское поселение на 2020-2022 годы
  Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и постановлением администрации поселения от 11.11.2013 № 215 «О разработке,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация  муниципального образования   «Кузьмоловское   городское    поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области   п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение на 2020-2022 годы» (приложение).

2.  Постановление опубликовать в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Направить постановление в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградское области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности  по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения  в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации                                                                              В.В. Сурмин

 

Приложение к постановлению 

Администрации МО 

«Кузьмоловское городское поселение» 

от 12.02.2020 № 22
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории муниципального образования

«Кузьмоловское городское поселение»
на 2020-2022 годы»
ПАСПОРТ муниципальной Программы

	Наименование Программы 
	«Благоустройство территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2020-2022 годы»

	Срок реализации
	2020-2022 годы

	Перечень подпрограмм
	1. «Наружное освещение»

	
	2.  «Благоустройство территорий общего пользования»

	Исполнитель Программы
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

	Цель (цели) Программы
	1.   Обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского поселения

	
	2.  Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий

	
	3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения

	
	4.  Обеспечение архитектурного облика городского поселения

	
	5.  Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания

	
	6.  Создание комфортных условий проживания граждан

	Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования
	Наименование Программы/источник финансирования
	Год реализации Программы

	
	
	2020
	2021
	2022

	
	Программа «Благоустройство территории МО Кузьмоловское городское поселение на 2020​-2022 годы»
	50 540 642,0 
	54 641 032,0 
	54 641 032,0

	
	бюджет МО Кузьмоловского городского поселения
	49 540 642,0 
	54 641 032,0 
	54 641 032,0

	
	областной бюджет
	1 000 000,0
	0,0
	0,0


1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы
Разработка муниципальной Программы Кузьмоловского городского поселения «Благоустройство территории МО Кузьмоловское городское поселение на 2020-2022 годы» (далее - Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки.

Благоустройству территории городского поселения придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:

· это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки;
· зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту.
Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного городского поселения. В городском поселении необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и качественно содержать селитебные территории городского поселения.
Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и практика работы по озеленению и городскому хозяйству позволит создать трудовые ресурсы по благоустройству на территории городского поселения. В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику городского поселения.
Жизнь современного городского поселения постоянно требует совершенствования и развития благоустройства территорий. Наиболее важным элементом городских территорий является благоустройство улиц городского поселения, которое включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние улиц и имеет большое значение для организации движения пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса.
Экономическая природа городских улиц характеризуется тем, что при одной и той же материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг.
Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.
Перечень дворовых и общественных территорий муниципального образования

	№ п/п
	Территория
	Адрес

	Дворовые территории

	1
	1-я дворовая территория
	ограниченная жилыми домами по улице: Строителей                д.д. ,3,5,7,9; Рядового Леонида Иванова д.27

	2
	2-я дворовая территория
	ограниченная жилыми домами по улицам: Строителей д. 11; Железнодорожная д.д. 24,26;

	3
	3-я дворовая территория
	ограниченная жилыми домами по улицам: Победы д.д. 4,6,8;

	4
	4-я дворовая территория
	ограниченная жилыми домами по улицам: Рядового Леонида Иванова д.д. 23,21;

	5
	5-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Железнодорожная д.д. 22,20,18А,16, 16

	6
	6-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Победы д.д. 9, 11; Пионерская д.д 2,4,8

	7
	7-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Молодежная д.д. 14, 16, 18,20, Пионерская д.д.1,3,7

	8
	8-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Спортивная д.д.3,5; Молодежная д.д. 4, 6, 8, 10; Рядового Леонида Иванова д.13

	9
	9-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: ул. Победы д.д.3,5, Спортивная д.д. 6,4,2, ул. Рядового Леонида Иванова д.21

	10
	10-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Школьная д.д. 13, 11А,11,9; Ленинградское шоссе д.д. 10, 12, 14; Железнодорожная д.6

	11
	11-я дворовая территория
	ограниченная жилыми домами по улицам: ул. Железнодорожная д.д. 10 А,12; ул. Молодежная д.д. 15, 17,19; Школьная д.д.16,18,20,24

	12
	12-я дворовая территория
	ограниченная жилыми домами по улицам:                     Молодежная д.д. 13, 13А; Школьная д.д. 14, 12, 10; Молодежная д.д.9, 9А

	13
	13-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам:                         ул .Школьная д.д.  9А, 7А

	14
	14-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Ленинградское шоссе д.д. 2, 4, 6; Рядового Леонида Иванова д.д 3; Школьная д.д. 1,3.

	15
	15-я дворовая территория 
	15.  15-я дворовая территория, ограниченная жилыми домами по улицам: Молодежная д.д 1, 3, 5,7; Школьная д.д 2/4, 6, 10

	16
	16-я дворовая территория
	ограниченная жилыми домами по улице: Заозерная д.д. 1, 1А, 1Б, 3, 5, 11;

	17
	17-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улице: Юбилейная д.д. 28, 30, 32;

	18
	18-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Рядового Леонида Иванова д.д 8А, 6, 8; 

	19
	19-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Придорожная д.д. 1/1, ½, 1А/3, 1А/4, 1А/5, 1А/6;

	20
	20-я дворовая территория 
	ограниченная жилыми домами по улицам: Железнодорожная д.д. 7/1, 7/2, 9;

	Общественные территории МО «Кузьмоловское городское поселение»

	21
	Центральная общественная территория (ул. Молодежная)
	территория (ул. Молодежная), включая площадь с улицами: Шпака, Молодежная, Спортивная;

	22
	Общественная рекреационная территория
	территория, вдоль д.д. 3,5,7,9 ул. Строителей, ул. Рядового Леонида Иванова д.26

	23
	Общественная территория ДК
	 

	24
	Общественная территория (сквер) 
	территория (сквер) вдоль д.д.20,22 по ул. Железнодорожной 


Таблица 1.1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
	2020
	2021
	2022

	
	
	изм.
	план
	план
	план

	1.
	Наружное освещение.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Общая протяженность сети наружного освещения (освещенные части улиц, проездов)
	км
	12
	13
	13,5

	1.2
	Общее количество источников света в сети наружного освещения
	ед.
	399
	442
	450

	2.
	Благоустройство территории
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора
	куб.м
	 700
	  750
	  800

	2.2
	Объем мусора, утилизированного при проведении субботников
	куб.м
	500
	505
	510

	2.3
	Содержание территорий городских кладбищ
	га
	 40
	40 
	40 

	2.4
	Объем уборки обочин дорог и газонов 
	кв. м.
	 396688
	  396688
	  396688

	2.5
	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения
	единиц
	6
	7
	8

	2.6
	Количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения.
	единиц
	6
	5
	4

	2.7
	Количество частично благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения.
	единиц
	13
	13
	13


             Потребность в средствах, выделяемых из бюджета городского поселения на содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей городского поселения в данных услугах и повышении их качества.
Для решения проблем по благоустройству городского поселения необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
2.1.  Наружное освещение
Обеспечение бесперебойной работы линий наружного освещения.
Общая протяженность линий наружного освещения в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение составляет более 12 км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.
Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения городского поселения. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.
В городской системе наружного освещения функционируют более 1000 источников света. Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективности системы. За последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные энергосберегающие светильники.

Таблица 1.2. Показатели, характеризующие наружное освещение города
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
	2020
	2021
	2022

	
	
	изм.
	план
	план
	план

	1.
	Общая протяженность сети наружного освещения (освещенные части улиц, проездов)
	км
	12
	13
	13,5

	2.
	Общее количество источников света (светоточек) в сети наружного освещения
	ед.
	399
	442
	450


Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в среднесрочной перспективе являются:
· значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;
· частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного освещения.
2.2. Благоустройство территории общего пользования 

Ежегодно в рамках благоустройства территории общего пользования проводятся:
· текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;
· ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);
На регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.
Ежегодно в рамках их содержания проводятся:
· ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;
· снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев.
Таблица 1.3. Показатели, фактически характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего пользования
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
	2020
	2021
	2022

	
	
	изм.
	план
	план
	план

	1.
	Объем уборки обочин дорог и газонов дорог
	кв.м
	396688
	396688
	396688

	2.
	Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора
	куб.м
	700
	750
	800

	3.
	Объем мусора, утилизированного при проведении субботников
	куб.м
	500
	505
	510

	4.
	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения
	единиц
	6
	7
	8

	5.
	Количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения.
	единиц
	6
	5
	4

	6.
	Количество частично благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения.
	единиц
	13
	13
	13


В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.
2.2.1.  Содержание территории общего пользования городского кладбища
В муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» расположено 
1 кладбище общей площадью около 40 га.
В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо проводить:
· механизированная и ручная уборки дорожек;
· очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;
· уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;
· межевание и оформление территорий.

Таблица 1.4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городского кладбища

	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	2020
план
	2021
план
	2022
план

	1.
	Содержание территории городского кладбища
	га
	40
	40
	40


               Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест захоронений в 2020-2022 годы.
2.  Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
2.1. Цели и целевые показатели муниципальной Программы
Основными целями и задачами Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида городского поселения, а так же превратить территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. Провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.
Повышение доступности территории городского поселения для населения и хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и т.д.).
Программа реализуется администрацией Кузьмоловского городского поселения, которая несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей.
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется глава администрации МО «Кузьмоловское городское поселение». Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием Федерального закона от 05.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городском поселении.
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.
2. Создание комфортных условий проживания граждан.
Механизм реализации Программы включает в себя:
· организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ;
методические и информационные мероприятия. 
Таблица 1.5. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
	2020
	2021
	2022

	
	
	изм.
	план
	план
	план

	1.
	Наружное освещение.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов
	км.
	0,5
	0,5
	0,5

	1.2
	Увеличение количества источников света (светоточек) в сети наружного освещения
	ед.
	40
	50
	60

	1.3
	Увеличение протяженности сети наружного освещения
	км.
	0,5
	0,5
	0,5

	2.
	Благоустройство территории
	 
	
	
	

	2.1
	Увеличение объема уборки обочин дорог и газонов 
	кв.м
	100
	100
	100

	2.2
	Увеличение объема, утилизированного при ликвидации свалок мусора
	куб.м
	50
	50
	50

	2.3
	Увеличение объема мусора, утилизированного при проведении субботников
	куб.м
	5
	5
	5

	2.4
	Количество благоустроенных дворовых территорий и общественных территории

городского поселения
	единиц
	6
	7
	8

	2.5
	Количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения.
	единиц
	6
	5
	4

	2.6
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городскому поселению)
	%
	24
	28
	32


Программа реализуется посредством подпрограмм. Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства МО «Кузьмоловское городское поселение».

2.2.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории городского поселения.
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение архитектурно-планировочного облика городского поселения, улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.
По внешнему облику городского поселения оценивается его статус и социально-экономическое развитие, разнообразная структура озеленения и малых форм.
2.3.  Задачи муниципальной Программы 
В рамках реализации Программы в 2020-2022 годы планируется решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение современного озеленения благоустройства города.
2. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.
3. Улучшение архитектурно-планировочного облика города.
4. Комфортные условия проживания граждан.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы приведены в Таблице 1.6. (руб.)
	№ п/п
	Наименование Программы(подпрограммы) /источник ресурсного обеспечения
	2020
	2021
	2022

	1.
	Программа «Благоустройство территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2020 - 2022 годы», всего:
	50 540 642,0 
	54 641 032,0 
	54 641 032,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение
	49 540 642,0 
	54 641 032,0 
	54 641 032,0

	
	областной бюджет
	1 000 000,0
	0,0
	0,0

	2.
	Подпрограмма «Наружное освещение»
	6 517 344,0
	4 383 432,0
	4 383 432,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение
	6 517 344,0
	4 383 432,0
	4 383 432,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»
	44 023 298,0
	50 257 600,0
	50 257 600,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение
	43 023 298,0
	50 257 600,0
	50 257 600,0

	
	областной бюджет
	1 000 000,0
	0,0
	0,0


Примечание к таблице: реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Кузьмоловского городского поселения. Объем бюджетных ассигнований будет определяться в каждом конкретном случае.
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования Программы на 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета МО Кузьмоловское городское поселение и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) характер.

Приложение 1
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

МО Кузьмоловского городского поселения на 2020-2022 годы»
Подпрограмма «Наружное освещение»
Паспорт подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	«Наружное освещение»

	Срок реализации подпрограммы
	2020-2022 годы

	Перечень исполнителей подпрограммы
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

	Формулировка цели (целей) подпрограммы
	1.  Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города

	
	2.  Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорогах и улицах

	
	3.  Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий

	
	4.  Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

	
	5.  Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города

	
	6.  Создание комфортных условий проживания граждан

	Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования
	Наименование подпрограммы/источник финансирования
	Год реализации Подпрограммы

	
	
	2020
	2021
	2022

	
	Подпрограмма "Наружное освещение"
	6 517 344,0
	4 383 432,0
	4 383 432,0

	
	- бюджет МО Кузьмоловское городское поселение
	6 517 344,0
	4 383 432,0
	4 383 432,0

	
	- областной бюджет
	0
	0
	0


1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Общая протяженность линий наружного освещения в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» составляет более 12 км. Продолжительность освещения города составляет около 5,2 тыс. часов в среднем за год.

Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.

В городской системе наружного освещения функционируют 399 источников света. Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энерго-эффективность системы. За последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные энергосберегающие.
Таблица 2.1. Показатели, характеризующие наружное освещение города

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
	2020
	2021
	2022

	
	
	изм.
	план
	план
	план

	1.
	Общая протяженность сети наружного освещения (освещенные части улиц, проездов)
	км
	12
	13
	13,5

	2.
	Общее количество источников света (светоточек) в сети наружного освещения
	ед.
	399
	442
	450


Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий наружного освещения в среднесрочной перспективе являются:
· значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;
· частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования наружного освещения.
2. Основные цели и задачи подпрограммы

1. Развитие освещенности улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города.

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства города.

5. Обеспечение архитектурного облика города.

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

7. Создание комфортных условий проживания граждан.

3. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт объектов наружного освещения в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение». Объемы оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2020-2022 годы. 
Ответственный исполнитель мероприятия – Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Таблица 2.2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.)
	Наименование мероприятия
	2020
	2021
	2022

	Подпрограмма «Наружное освещение», всего:
	6 517 344,0
	4 383 432,0
	4 383 432,0

	В том числе по мероприятиям подпрограммы:
	 
	 
	 

	Организация наружного освещения (подача электрической энергии) 
	2 872 500,0
	2 872 500,0
	2 872 500,0

	
	
	
	

	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	2 872 500,0
	2 872 500,0
	2 872 500,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Техническое обслуживание линий наружного освещения
	1 392 312,0
	1 258 400,0
	1 258 400,0

	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	1 392 312,0
	1 258 400,0
	1 258 400,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Ремонт линий наружного освещения
	252 532,0
	252 532,0
	252 532,0

	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	252 532,0
	252 532,0
	252 532,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Устройство уличной сети наружного освещения вдоль домов 1, к.1-6 по ул. Придорожная в гп Кузьмоловский
	1 000 000,0
	0,0
	0,0

	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	1 000 000,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Устройство уличной сети наружного освещения ЖК Северное ТРИО
	1 000 000,0
	0,0
	0,0

	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	1 000 000,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0


В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Кузьмоловского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) характер.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии наружного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 12 км улично-дорожной сети города.

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью наружного освещения с использованием более современных энергосберегающих светильников и ламп.
Таблица 2.3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
	2020
	2021
	2022

	
	
	изм.
	план
	план
	план

	1.
	Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги:
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов
	км
	0,5
	0,5
	0,5

	2.
	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Увеличение количества источников света (светоточек) в сети наружного освещения
	единиц
	40
	50
	60

	2.2.
	Увеличение протяженности сети наружного освещения
	км
	0,5
	0,5
	0,5


Приложение 2
к муниципальной программе «Благоустройство территории
МО «Кузьмоловское  городское поселение на 2020-2022 годы»

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»
Паспорт подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	«Благоустройство территорий общего пользования»

	Срок реализации подпрограммы
	2020-2022 годы

	Перечень исполнителей подпрограммы
	Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

	Соисполнители подпрограммы
	МКУ «Содержание, благоустройство и развитие»

МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела»

	Формулировка цели (целей) подпрограммы
	1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества

	
	2. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городского поселения

	
	3. Обеспечение архитектурного облика городского поселения

	
	4. Создание комфортных условий проживания граждан

	
	5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания

	
	6. Обеспечение озеленения городского поселения

	
	7. Обеспечение стабильного функционирования городского кладбища

	
	8.  Создание комфортных условий проживания граждан

	Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования
	Наименование подпрограммы/источник финансирования
	Год реализации Подпрограммы

	
	
	2020
	2021
	2022

	
	Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»"
	44 023 298,0
	50 257 600,0
	50 257 600,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение
	43 023 298,0
	50 257 600,0
	50 257 600,0

	
	областной бюджет
	1 000 000,0
	0,0
	0,0


1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
Ежегодно в рамках содержания проводятся:

· текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов;

· ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);

· ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав.

Кроме того, на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок.

          Ежегодно в рамках их содержания проводятся:

· ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;

· снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов;

· посадка деревьев.

Таблица 3.1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего пользования

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
	2020
	2021
	2022

	
	
	изм.
	план
	план
	план

	1.
	Объем уборки обочин дорог и газонов 
	кв.м
	396688
	396688
	396688

	2.
	Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора
	куб.м
	700
	750
	800

	3.
	Объем мусора, утилизированного при проведении субботников
	куб.м
	500
	505
	510

	4.
	Количество благоустроенных дворовых территорий городского поселения
	единиц
	6
	7
	8

	5.
	Количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения. 


	единиц
	6
	5
	4

	6.
	Количество частично благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения.
	единиц
	13
	13
	13


В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.

В предстоящие годы планируются изменения в объеме и структуре работ, проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.
В муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» находится одно кладбища общей площадью 40 га. 

В части содержания территорий общего пользования городского кладбища необходимо проводить:

· уборку дорожек;

· очистку территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;

· уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;

· межевание и оформление территорий.

Таблица 3.2. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских кладбищ
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	2020
план
	2021
план
	2022
план

	1.
	Содержание территории городского кладбища
	га
	40
	40
	40


Кроме сохраняющегося дефицита территорий городских кладбищ, в среднесрочной перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест захоронений.

2. Основные цели и задачи
1. Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского поселения.
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.
3.    Совершенствования системы комплексного благоустройства города.
4. Обеспечение архитектурного облика города.
5. Создание комфортных условий проживания граждан.
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.
7. Обеспечение красивого облика городского поселения.
3. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:
Исполнитель программы - Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение»

- Работы по благоустройству территории городского поселения;

- Устройство детских и спортивных площадок на территории поселения;

- Выпиловка деревьев на территории муниципального образования;

- Благоустройство общественной территории муниципального образования;

- Проверка смет на проведение работ;

- Строительный контроль;

- Выполнение проектных работ по благоустройству территории;

Соисполнитель программы: МКУ «Содержание, благоустройство и развитие»
- Услуги по зимнему содержанию территории (уборка и вывоз снега);

- Услуги по сбору и транспортировки и размещению отходов;

- Акарицидная обработка территории;

- Ремонт и покраска газонных ограждений;

- Ремонт детских площадок;

- Приобретение материалов (песок для песочник, земля для газонов, щебень, химические реагенты для содержания территории в зимний период, канализационные люки, строительные материалы).
Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2020-2022 годы.

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Соисполнители программы: МКУ «Содержание, благоустройство и развитие»

МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела»
Таблица 3.3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2020
	2021
	2022

	1
	Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» всего:
	44 023 298,0
	50 257 600,0
	50 257 600,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	43 023 298,0
	50 257 600,0
	50 257 600,0

	
	областной бюджет
	1 000 000,0
	 
	 

	 
	В том числе по мероприятиям подпрограммы:
	 
	 
	 

	2
	Благоустройство территории
	2 879 098,0
	10 800 000,0
	10 800 000,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	1 879 098,0
	10 800 000,0
	10 800 000,0

	
	областной бюджет
	1 000 000,0
	 
	 

	2.1
	Благоустройство детской площадки (ремонт основания, приобретение и установка оборудования) расположенной на территории между многоквартирными домами №"28,30 по ул. Юбилейная, гп Кузьмоловский
	1 073 000,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	73 000,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1 000 000,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Выпиловка деревьев на территории кладбища
	706 098,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	706 098,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Ремонт тротуара по ул. Шпака
	1 100 000,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	1 100 000,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Софинансирование мероприятий по развитию общественной инфраструктуры
	1 100 000,0
	802 600,0
	802 600,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	1 100 000,0
	802 600,0
	802 600,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Содержание территории общего пользования
	3 549 000,0
	3 049 000,0
	3 049 000,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	3 549 000,0
	3 049 000,0
	3 049 000,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства
	20 273 700,0
	19 384 500,0
	19 384 500,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	20 273 700,0
	19 384 500,0
	19 384 500,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела
	16 221 500,0
	16 221 500,0
	16 221 500,0

	
	бюджет МО Кузьмоловское городское поселение 
	16 221 500,0
	16 221 500,0
	16 221 500,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0


В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет справочный (прогнозный) характер.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Таблица 3.4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
	2020
	2021
	2022

	
	
	изм.
	план
	план
	план

	1.
	Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги:
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Увеличение объема уборки обочин дорог и газонов 
	кв.м
	 100
	100 
	100 

	1.2.
	Увеличение объема, утилизированного при ликвидации свалок мусора
	куб.м
	 50
	50 
	 50

	1.3.
	Увеличение объема мусора, утилизированного при проведении субботников
	куб.м
	10 
	10 
	10 

	1.4.
	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения
	единиц
	6
	7
	8

	1.5.
	Количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий городского поселения. 
	единиц
	6
	5
	4

	1.6.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городскому поселению)
	%
	24
	28
	32
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