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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



11 апреля 2023 года                                                                                           № 167    
г.п. Кузьмоловский

О проведении месячника по благоустройству
и санитарной очистке территории 
муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Правилами благоустройства муниципального образования Кузьмоловское городского поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2019 № 93 администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области                 п о с т а н о в л я е т:
1. Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в период с 13.04.2023 по 13.05.2023.
2. Провести на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в рамках месячника субботник 13 мая 2023 года.
3. Создать штаб по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» (Приложение 1).
[bookmark: _GoBack]4. Утвердить план основных мероприятий по проведению  месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» (Приложение 2).
5. Руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», разработать планы проведения месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке территорий, согласно установленным нормам.
6.  Предоставить в администрацию МО «Кузьмоловское городское поселение» сведения об объемах работ, выполненных в ходе проведения субботника и месячника - до 11.05.2023г.
7.  Довести постановление до лиц, утвержденных в приложении 1                       (Солопова О.Н.).
8. Данную информацию разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно - коммуникационной сети «Интернет» (Солопова О.Н.).

Глава администрации                                                                              Д.В. Кобзев































Приложение № 1 
к постановлению администрации 
от 11.04.2022 № 167


Штаб по проведению месячника 
по благоустройству и санитарной очистке территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
  
Начальник штаба:
Шурыгин К.В. - заместитель директора МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП»;
Заместитель начальника штаба:
Пахович Н.К. – начальник отдела содержания и развития МКУ «СОБР» МО «Кузьмоловское ГП»
Состав штаба: 
Аввакумов В.Н. – специалист по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»;
Дорофеев В.В. – начальник отдела правопорядка и безопасности администрации МО «Кузьмоловское ГП»  
Столяров О.В. – заместитель директора по АХЧ МКУ «Кузьмоловский ДК» 
Сайдаковский Б.Г. – директор МКП «Кузьмоловская баня»;
Назарова М.А. – директор Кузьмоловского управления ООО «ЖКК»;
Антропов Г.Н. -  председатель ТСЖ «Кузьмолово»;
Малахова М.М. - председатель ТСЖ «Городок»;
Пугач С.Л.- председатель ЖСК № 3;
Богданов А.В. – председатель правления ТСЖ «Иванова 8А»;
Борцова Н.Н.- директор МОУ «Кузьмоловская СОШ»;
Романенко А.А. – староста дер. Куялово;
Анохин С.В. – староста дер. Кузьмолово;
Бриц Г.П. - (председатель СНТ «Варколово 1»);
Лобас И.С. - (председатель СНТ «Варколово 2»);
Понамарев Ю.Ф. - (председатель СНТ «Прогресс»);
Сидненко В.А. - (председатель ОНТ «Овраги»);
Самоглядов М.А. - директор ГП «Пригородное ДРСУ № 1»;
Андреев О.А. – председатель правления КГСК «Лада».











                                                                                              
 Приложение № 2                                                                                               к постановлению администрации                                                                                                от 11.04.2022 № 167

План мероприятий по проведению месячника и субботника по благоустройству и санитарной очистке   территории муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение»
	№
п/п
	Мероприятие
	Время
проведения
	Ответственный
(по согласованию)

	1
	Заседание штаба по организации месячника
	13.04.2023

	Шурыгин К.В.
Пахович К.Н.

	2
	Благоустройство и санитарная очистка территорий организациями, расположенными на территории
МО «Кузьмоловское городское поселение»
(по планам организаций)
	13.04.2023
13.05.2023
	Руководители предприятий, организаций

	3
	Ликвидация несанкционированных свалок:
- на территории КГСК «Лада»,
ул. Заводская,
	13.04.2023
13.05.2023
	
Андреев О.А.


	4
	Проведение субботника на территории поселения 
и подведение итогов
(по отдельному плану)
	13.05.2023
	Шурыгин К.В.
Назарова М.А.
Малахова М.М.
Антропов Г.Н.

	5
	Благоустройство и санитарная очистка территории
г.п. Кузьмоловский
(по отдельному плану)
	13.04.2023
13.05.2023
	Шурыгин К.В.
Назарова М.А.
Малахова М.М.
Антропов Г.Н.

	6
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Куялово
(по отдельному плану)
	13.04.2023
13.05.2023
	
Романенко А.А.

	7
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово
(по отдельному плану)
	13.04.2023
13.05.2023
	
Анохин С.В.

	8
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово
(по отдельному плану)
	13.04.2023
13.05.2023
	
Бриц Г. П.

	9
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово
(по отдельному плану)
	13.04.2023
13.05.2023
	Лобас И. С.

	10
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово
(по отдельному плану)
	13.04.2023
13.05.2023
	Понамарев Ю.Ф.

	11
	Благоустройство и санитарная очистка территории частного сектора дер. Кузьмолово
(по отдельному плану)
	13.04.2023
13.05.2023
	Сидненко В. А.

	12
	Контроль выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке территории МО «Кузьмоловское городское поселение»
	13.04.2023
13.05.2023
	
Шурыгин К.В.
Пахович К.Н.

	13
	Заседание штаба по подведению итогов выполненных работ
	12.05.2023
	Шурыгин К.В.
Пахович К.Н.
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