# АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

# на 2025-2027 годы»

# Утверждено Постановлением №507 от 21.10.2024г

# (в ред. постановлений администрации от 12.05.2025 №191; от 08.12.2025 №491)

Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2025-2027 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономический отдел |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям. 3. Приведение в нормативное состояние дорог имеющих приоритетный социально значимый характер. |
| Задачи муниципальной программ | -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; - поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог; - повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и парковок; - обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения; - развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего: 69 473,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2025 г. – 58 916,6 тыс. руб.; ОБ- 0,0 тыс. руб.; МБ – 58 916,6 тыс. руб.; 2026 г. – 4 526,5 тыс. руб.; ОБ- 0,0 тыс. руб.; МБ – 4 526,5 тыс. руб.; 2027 г.– 6 029,9 тыс. руб.; ОБ- 3 279,9 тыс. руб.; МБ – 2 750,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Администрация МО Кузьмоловское ГП 2. Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан. 3. Повышение безопасности дорожного движения. |

1. Характеристика текущего состояния развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП с указанием основных проблем

МО Кузьмоловское ГП расположено в центральной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями: с востока –МО «Всеволожский муниципальный район», с юга –МО «Новодевяткинское сельское поселение», с юга и юго-запада – МО «Муринское городское поселение», с запада –                     МО «Бугровское сельское поселение», с севера – МО «Токсовское городское поселение».

Площадь МО Кузьмоловское ГП составляет 2352,9 га (за площадь муниципального образования принята площадь соответствующего полигонального объекта цифровой картографической основы М 1:10000, полученная в ГИС MapInfo).

Численность населения на 1 января 2024 года составляет 13 531 человек.

В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: городской поселок Кузьмоловский – административный центр, деревня Кузьмолово, деревня Куялово, деревня Варкалово. Городское поселение расположено в 10 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от Всеволожска (Токсовское шоссе, кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, Рябовское шоссе).

Транспортное положение данной территории определяется двумя автомобильными дорогами регионального значения: 41К-065 «Санкт-Петербург – Матокса», 41К-075 «Юкки – Кузьмолово», и веткой железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург - Приозерск» с железнодорожными станциями «Капитолово» и «Кузьмолово».

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 19,313 км., в том числе с твердым покрытием-                19,313 км.

Основной проблемой развития автомобильных дорог на территории                                                МО Кузьмоловское ГП является недостаточный уровень развития дорожной сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного транспорта, увеличились объемы строительства, в связи с этим транспортная сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения, что способствует росту ДТП.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития автомобильных дорог и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры на территории МО Кузьмоловское ГП:

Основными целями Программы являются:

- сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;

- повышение транспортной доступности;

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки;

-обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

Задачи муниципальной программы:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

- поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог.

Прогноз развития автомобильных дорог в МО Кузьмоловское ГП и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение качества содержания автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышение комфорта и удобства поездок.

2.1. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Конечными результатами реализации Программы являются:

## - обеспечение качества и безопасности дорожного движения на территории МО Кузьмоловское ГП;

## - реализация мероприятий позволит обеспечить изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, а также позволит обеспечить достижение целей программы, в том числе: сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог; повышение транспортной доступности; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение качественного содержания улично-дорожной сети, совершенствование покрытий дворовых проездов и парковок.

3. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными показателями муниципальной программы

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

- обеспечить совершенствование автомобильных дорог местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;

- развитие системы безопасности на дорогах поселения путем установки искусственных неровностей и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и безопасностью на дорогах, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

3.1. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО Кузьмоловское ГП - 69 473,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2025 г. – 58 916,6 тыс. руб.;

ОБ- 0,0 тыс. руб.;

МБ – 58 916,6 тыс. руб.;

2026 г. – 4 526,5 тыс. руб.;

ОБ- 0,0 тыс. руб.;

МБ – 4 526,5 тыс. руб.;

2027 г.– 6 029,9 тыс. руб.;

ОБ- 3 279,9 тыс. руб.;

МБ – 2 750,0 тыс. руб.

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

| N п/п | Цель программы | Задача программы | Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям | Поддержание дорог соответствующим категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, в рамках проведения ямочного ремонта | м2 | 800 | 650 | 650 |
| 2. | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям | Повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов | Количество пешеходных переходов требующих нанесение дорожной разметки | Ед. | 27 | 27 | 27 |
| 3. | Приведение в нормативное состояние дорог имеющих приоритетный социально значимый характер | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог за счет ремонта дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в рамках проведения ремонтных работ | м | 2303 | 312 | 0 |
| 4. | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям | Повышение безопасности функционирования автомобильных дорог и внутридворовых проездов | Количество установленных технических средств обустройства улично-дорожной сети (ИДН, полусферы, дорожные знаки и др.) | Шт. | 17 | 15 | 15 |

- План мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, а/дорог на территории МО Кузьмоловское ГП | 2025 | 2 000 000,00 | - | 0 | 2 000 000,00 | Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области, Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |
|  | 2026 | 2 000 000,00 | - | 0 | 2 000 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 5 279 900,00 | - | 3 279 900,00 | 2 000 000,00 |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, монтаж искусственной дорожной неровности, полусферы) | 2025 | 350 000,00 | - | 0 | 350 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |
|  | 2026 | 350 000,00 | - | 0 | 350 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 350 000,00 | - | 0 | 350 000,00 |  |  |
| Расширение проезжей части в районе домов 1,3,5 по ул. Спортивная | 2025 | 2 125 534,26 | - | 0 | 2 125 534,26 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР» |  |
|  | 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рядового Леонида Иванова | 2025 | 26 869 358,99 | - | 0 | 26 869 358,99 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР» |  |
|  | 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победа | 2025 | 11 474 528,53 | - | 0 | 11 474 528,53 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР» |  |
|  | 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
| Ремонт дворового проезда в районе дома 11 по ул. Строителей | 2025 | 2 780 872,62 | - | 0 | 2 780 872,62 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР» |  |
|  | 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная | 2025 | 10 950 339,86 | - | 0 | 10 950 339,86 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР» |  |
|  | 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шпака в г. п. Кузьмоловский, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области | 2025 | 0,00 | - | 0 | 0 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |
|  | 2026 | 1 776 500,00 | - | 0 | 1 776 500,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | - | 0 | 0 |  |  |
| Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МО Кузьмоловское ГП | 2025 | 600 000,00 | - | 0 | 600 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |
|  | 2026 | 0,00 | - | 0 | 0 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | - | 0 | 0 |  |  |
| Разработка проекта организации дорожного движения МО Кузьмоловское ГП | 2025 | 250 000,00 | - | 0 | 250 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |
|  | 2026 | 0,00 | - | 0 | 0 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | - | 0 | 0 |  |  |
| Проектирование и экспертиза сметной документации | 2025 | 200 000,00 | - | 0 | 200 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |  |
|  | 2026 | 200 000,00 | - | 0 | 200 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 200 000,00 | - | 0 | 200 000,00 |  |  |
| Строительный надзор | 2025 | 1 316 000,00 | - | 0 | 1 316 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР» |  |
|  | 2026 | 200 000,00 | - | 0 | 200 000,00 |  |  |
|  | 2027 | 200 000,00 | - | 0 | 200 000,00 |  |  |
| Итого |  | 69 473 034,26 |  | 3 279 900,00 | 66 193 134,26 |  |  |

5.  Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО Кузьмоловское ГП, в соответствии  постановлением администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2020 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Единица измерения может быть выражена в процентах, рублях, километрах и ином измерении.

Значение индекса определяется путем соотношения показателя на начало реализации программы к показателю на отчетный период.

Уровень эффективности определяется из следующих показателей индекса:

-  при эффективности 90% и более - с высоким уровнем;

-  при эффективности 70-90% - с удовлетворительным уровнем;

-  при эффективности менее 70% - с неудовлетворительным уровнем.