ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство площадки для парковки автомобильного транспорта в районе многоквартирного д. № 3 по ул. Заозерная в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. | 977 м2 | 0 | 2068335,88 | 1275800,00 | 751346,00 | 41 189,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275800,00 |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного д. № 6 по ул. Победы в г.п. Кузьмоло вский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 820 м2 | 0 | 1632963,07 | 1007300,00 | 594054,00 | 31 609,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007300,00 |
| Итого |  |  | 3701298,95 | 2283100,00 | 1345400,00 | 72 798,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283100,00 |

| И.о. главы администрации поселения ______ Воронин В.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Карсканова К.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В. |  |  |
| Исполнитель Волкова Т.В., тел. 8(81370)93-009. |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |