**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)**

**Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района**

**на 01.10.2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство площадки для парковки автомобильного транспорта в районе многоквартирного д. № 3 по ул. Заозерная в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. | 977 м2 | 0 | 2068335,88 | 1275816,00 | 751346,00 | 41 189,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275816,00 |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного д. № 6 по ул. Победы в г.п. Кузьмоло  вский Всеволожского муниципального района Ленинградской области. | 820 м2 | 0 | 1632963,07 | 1007284,00 | 594054,00 | 31 609,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007284,00 |
| **Итого** |  |  | 3701298,95 | 2283100,00 | 1345400,00 | 72 798,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о. главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_ Воронин В.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карсканова К.С. | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Бурак Л.В. | |  |
| Исполнитель Волкова Т.В., тел. 8(81370)93-009. |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |