ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт участка дорожного покрытия ул. Новой (от ул. Юбилейной, протяженностью 150 м) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области | 150 м | 150 м | 534 277,12 | 396 570,00 | 125 707,12 | 12 000,00 | 396 570, 00 | 534 277,12 | 396 570, 00 | 125 707,12 | 12 000,00 | 534 277,12 | 396 570, 00 | 125 707,12 | 12 000,00 | 0 |
| Итого | х | х | 534 277,12 | 396 570,00 | 125 707,12 | 12 000,00 | 396 570, 00 | 534 277,12 | 396 570, 00 | 125 707,12 | 12 000,00 | 534 277,12 | 396 570, 00 | 125 707,12 | 12 000,00 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ В.В. Сурмин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ В.Л. Осянова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Волкова Т.В., тел. 8(81370)93-009) |  |  |  |  |  |  |
| МП (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Ремонт участка дорожного покрытия ул. Новой (от ул. Юбилейной, протяженностью 150 м) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контра | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 12.08.2019 № 30/19. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия ул. Новой (от ул. Юбилейной, протяженностью 150 м) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области | август 2019 года | Подрядная организация ООО «Кристак» | Восстановление асфальтового покрытия участка ул. Новой (от ул. Юбилейной, протяженностью 150 м) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области | Выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия участка ул. Новой (от ул. Юбилейной, протяженностью 150 м) в дер. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | август 2019 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки работ от 23.08.2019 № 1. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | не позднее сентября 2019 года | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки. | Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ от 23.08.2019 № 1, п/п от 02.09.2019 № 1880, п/п от 12.09.2019 № 2029. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчеты подготовлены на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |